## Slide 1
  ประเด็นขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน
ประเด็น | หน้าสไลด์ | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สรุปผลความก้าวหน้าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านพลังงานของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ปี พ.ศ. 2561-2565 | 2 | พพ./สนพ.
2. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านพลังงานของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ปี พ.ศ. 2566-2570 | 6 | พพ./สนพ.
3. สรุปผลความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 6 ด้าน 17 ประเด็น | 12 | ชธ./พพ./สนพ./สป.พน./สนง.กกพ.
4. สรุปผลความก้าวหน้าประเด็น Big rock | 31 | ชธ./พพ./สนพ./สนง.กกพ.
5. สรุปผลการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน | 65 | พพ./สนพ./สนง.กกพ.
6. รายงานสรุปผลการขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน | 70 | ชธ./พพ./สนพ./สป.พน./สนง.กกพ.

## Slide 2
1. สรุปผลความก้าวหน้าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านพลังงานของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ปี พ.ศ. 2561-2565

## Slide 3
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านพลังงานของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ปี พ.ศ. 2561-2580
เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |  |  | 
 |  | 2561-2565 | 2566-2570 | 2571-2575 | 2576-2580
1. การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง | สัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า (เฉลี่ยร้อยละ) | ไม่เกินร้อยละ 60 | ไม่เกินร้อยละ 60 | ไม่เกินร้อยละ 50 | ไม่เกินร้อยละ 50
2. การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น | สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละของพลังงานขั้นสุดท้าย) | ร้อยละ 15-18 | ร้อยละ 19-22 | ร้อยละ 23-25 | ร้อยละ 26-30
3. ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น | ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท) | 7.40 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท | 6.93 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท | 6.45 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท | 5.98 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท
4. การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด | จำนวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่กำลังพัฒนา/โครงการนำร่อง/โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ (แผนงาน/โครงการ) | พัฒนาและสาธิตนำร่องการใช้งานระบบสมาร์ทกริดอย่างน้อย 8 แผนงาน/โครงการ | พัฒนาและสาธิตนำร่องการใช้งานระบบสมาร์ทกริดอย่างน้อย 3 แผนงาน/โครงการ (รวมเป็น 11 แผนงาน/โครงการ) | พัฒนาและสาธิตนำร่องการใช้งานระบบสมาร์ทกริดอย่างน้อย 3 แผนงาน/โครงการ (รวมเป็น 14 แผนงาน/โครงการ) | พัฒนาและสาธิตนำร่องการใช้งานระบบสมาร์ทกริดอย่างน้อย 4 แผนงาน/โครงการ (รวมเป็น 18 แผนงาน/โครงการ)
12 มี.ค. 62 ครม. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
18 เม.ย. 62 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

## Slide 4
เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย 2561-2565 | ค่าเป้าหมาย |  |  |  | 
 |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565
1. การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง | สัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า (เฉลี่ยร้อยละ) | ไม่เกินร้อยละ 60 | 56.87 | 57.46 | 55.26 | 53.94 | 53.10 (ม.ค.-ก.ย.)
2. การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น | สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละของพลังงานขั้นสุดท้าย) | ร้อยละ 15-18 | 15.20 | 16.49 | 15.51 | 14.49 | 14.22 (ม.ค.-ส.ค.)
3. ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น | ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท) | 7.40 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท | 7.85 | 7.85 | 7.55 | 6.92 (ประมาณการ) | 7.97 (ประมาณการ ม.ค.-ส.ค.)
4. การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด | จำนวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่กำลังพัฒนา/โครงการนำร่อง/โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ (แผนงาน/โครงการ) | พัฒนาและสาธิตนำร่องการใช้งานระบบสมาร์ทกริดอย่างน้อย 8 แผนงาน/โครงการ | 10 | 10 | 19 | 28 | 29
ผลการดำเนินงาน ณ กุมภาพันธ์ 2566
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านพลังงานของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ปี พ.ศ. 2561-2565

## Slide 5
สรปผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านระบบ eMENSCR เข้าถึงล่าสุด ณ 28 ก.พ. 2566
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านพลังงานของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ปี พ.ศ. 2561-2565

## Slide 6
2. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านพลังงานของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ปี พ.ศ. 2566-2570

## Slide 7
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านพลังงานของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ปี พ.ศ. 2566-2570
เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |  | 
 |  | 2566-2570 | 2571-2575 | 2576-2580
1. การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง | สัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า (เฉลี่ยร้อยละ) | ไม่เกินร้อยละ 60 | ไม่เกินร้อยละ 50 | ไม่เกินร้อยละ 50
2. การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น | สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละของพลังงานขั้นสุดท้าย) | ร้อยละ 19-22 | ร้อยละ 23-25 | ร้อยละ 26-30
3. ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น | ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท ภายในปี 2570/2575/2580) | 6.85 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท | 6.40 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท | 5.98 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท
4. การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด | จำนวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่กำลังพัฒนา/โครงการนำร่อง/โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ (แผนงาน/โครงการภายในปี 2570/2575/2580) | ไม่น้อยกว่า 3 | ไม่น้อยกว่า 3 | ไม่น้อยกว่า 5
17 มกราคม 2566 ครม. เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป
ที่มา : http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/12/NS_file-23NS-261265.pdf
หมายเหตุ : สีแดง คือ ที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมาใหม่

## Slide 8
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านพลังงานของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ปี พ.ศ. 2566-2570
เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย 2566-2570 | ค่าเป้าหมาย |  |  |  | 
 |  |  | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570
1. การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง | สัดส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า (เฉลี่ยร้อยละ) | ไม่เกินร้อยละ 60 | ต่ำกว่าร้อยละ 60 | ต่ำกว่าร้อยละ 60 | ต่ำกว่าร้อยละ 60 | ต่ำกว่าร้อยละ 60 | ต่ำกว่าร้อยละ 60
2. การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น | สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละของพลังงานขั้นสุดท้าย) | ร้อยละ 19-22 | ร้อยละ 15-17 | ร้อยละ 16-18 | ร้อยละ 17-19 | ร้อยละ 18-20 | ร้อยละ 19-22
3. ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น | ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท) ภายในปี 2570/2575/2580 | 6.85 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท | 7.28 | 7.17 | 7.06 | 6.95 | 6.85
4. การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด | จำนวนแผนงาน และ/หรือโครงการที่กำลังพัฒนา/โครงการนำร่อง/โครงการที่มีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าในแต่ละระยะ (แผนงาน/โครงการภายในปี 2570/2575/2580) | ไม่น้อยกว่า 3 |  | อย่างน้อย 1 แผนงาน/โครงการ |  | อย่างน้อย 1 แผนงาน/โครงการ | อย่างน้อย 1 แผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านพลังงานของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน รายปี
ที่มา : http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/12/NS_file-23NS-261265.pdf
หมายเหตุ : สีแดง คือ ที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมาใหม่

## Slide 11
ที่มา : http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2023/01/NS-detail23-01170165-1.pdf เข้าถึงเมื่อ 19 ม.ค. 65

## Slide 12: 3. สรุปผลความก้าวหน้าประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 6 ด้าน 17 ประเด็น

## Slide 13
สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
  กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
คณะทำงานพิเศษประสานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ กระทรวงพลังงาน (ปพน. ประธาน)
กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงพลังงาน
(ผช.ปพน. หน. กลุ่ม)
คณะรัฐมนตรี
1.บริหารจัดการ
รปพน. ประธาน
ปยป.สป. เลขาฯ
4.ทดแทน/อนุรักษ์
อพพ. ประธาน
ปยป. พพ. เลขาฯ
ปฏิรูปองค์กร
สร้างธรรมาภิบาลทุกภาคส่วน
ขับเคลื่อนศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4
กรณี EV/ESS เน้นการรายงานผลจาก คกก.ระดับชาติ
ไม้โตเร็วสำหรับโรงไฟฟ้า
ส่งเสริมขยะเป็นเชื้อเพลิง
โซลาร์รูฟเสรี
โครงสร้างพลังงานภาคขนส่ง
อนุรักษ์กลุ่มอุตสาหกรรม
BEC
ESCO หน่วยงานภาครัฐ
คณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบฯ
สำนักงาน ป.ย.ป.
การดำเนินการขับเคลื่อนโดยกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงพลังงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ผอ.สนพ.ประธาน
ปยป. สนพ.เลขา
3. ไฟฟ้า/ปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี/EV/ESS
ผอ.สนพ. ประธาน
ปยป. สนพ. เลขาฯ
คกก.ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน/กรรมาธิการ สส./วุฒิสภา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

## Slide 14
สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 6 ด้าน 17 ประเด็น
Big rock
การปรับปรุงกฎหมาย

## Slide 15
ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 6 ด้าน 17 ประเด็น
8 ธันวาคม 2563 ครม. เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สศช. ร่วมกันขับเคลื่อนแผนให้บรรลุตามเป้าประสงค์
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) Big rock

## Slide 16
29 กันยายน 256ถ ครม. รับทราบมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 65

## Slide 17
การปฏิรูปด้าน | ประเด็นการปฏิรูป
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการพลังงาน | 1. การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน
 | 2. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านพลังงานแห่งชาติ
 | 3. ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน
ด้านที่ 2 โครงสร้างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า | 4. โครงสร้างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า
 | 5. ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
 | 6. ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า
ด้านที่ 3 ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี | 7. ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
 | 8. การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4
ด้านที่ 4 การสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ | 9. ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
 | 10. แนวทางส่งเสริมแลขจัดอุปสรรคในการนำขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า
 | 11. การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี
 | 12. ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี
ด้านที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 13. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม
 | 14. การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC)
 | 15. การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ด้านที่ 6 เทคโนโลยี นวัติกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน | 16. การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
 | 17. การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน
ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 6 ด้าน 17 ประเด็น
Big rock
1. ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One stop service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง
2. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านพลังงานแห่งชาติ
3. การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
4. การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve)
5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน

## Slide 18
การปฏิรูปด้าน | ประเด็นการปฏิรูป | ผลสำเร็จ/ผลการดำเนินการ (ณ 28 ก.พ. 2566)
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการพลังงาน | 1. การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงาน | ดำเนินการแล้วเสร็จบางกิจกรรม
 | 2. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านพลังงานแห่งชาติ | Big Rock
 | 3. ปฏิรูปการสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน | 
ด้านที่ 2 โครงสร้างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า | 4. โครงสร้างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า | Big Rock
 | 5. ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน | Big Rock
 | 6. ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า | Big Rock
ด้านที่ 3 ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี | 7. ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ | Big Rock
 | 8. การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 | Big Rock
ด้านที่ 4 การสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ | 9. ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล | ดำเนินการแล้วเสร็จบางกิจกรรม
 | 10. แนวทางส่งเสริมแลขจัดอุปสรรคในการนำขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า | ดำเนินการแล้วเสร็จบางกิจกรรม
 | 11. การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี | ดำเนินการแล้วเสร็จบางกิจกรรม
 | 12. ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี | ดำเนินการแล้วเสร็จบางกิจกรรม
ด้านที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 13. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม | ดำเนินการแล้วเสร็จบางกิจกรรม
 | 14. การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) | ดำเนินการแล้วเสร็จบางกิจกรรม
 | 15. การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ | Big Rock
ด้านที่ 6 เทคโนโลยี นวัติกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน | 16. การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย | ดำเนินการแล้วเสร็จ
 | 17. การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน | ดำเนินการแล้วเสร็จบางกิจกรรม
ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 6 ด้าน 17 ประเด็น

## Slide 19
ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ประเด็นปฏิรูปด้านที่ 1 การบริหารจัดการ | KPI/เป้าหมาย | ผลสำเร็จ/ผลการดำเนินการ (ณ 28 ก.พ. 2566) | แนวทางการดำเนินงานต่อไป
1. การปฏิรูปองค์กร |  |  | 
1.1 ปรับบทบาทและโครงสร้างองค์กรด้านพลังงานเพื่อรองรับการปฏิรูป (PSC) | มีการศึกษาโครงสร้างองค์กรใหม่ ทดลองดำเนินงาน และสรุปผลความเหมาะสมในการจัดตั้งองค์กรใหม่ | มีการจัดตั้งกองสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นการภายใน (กองเงา) เพื่อแยกงานด้าน Operation ออกจาก Regulation อย่างชัดเจนแล้ว และอยู่ระหว่างการขอจัดตั้งหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรมอย่างเป็นทางการ ชธ. จ้างที่ปรึกษาศึกษารูปแบบหน่วยงานที่เหมาะสมในการบริหารสัญญาแบ่งปันผลผลิต พบว่า หากมีปริมาณงานมากขึ้นและส่งผลต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร ควรมีการศึกษาการจัดตั้ง SDU หรือองค์กรในรูปแบบใดอีกครั้ง | จะมีการประเมินผลการดำเนินงาน รายได้ ความคุ้มค่า ความพร้อมของบุคลากร เพื่อพิจารณาคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมในการตั้งหน่วยงาน ยังไม่ปรากฎในแผนปฏิบัติราชการหน่วยงาน
1.2 สร้างกติกา (Code of conduct) เพื่อกำหนดขอบเขตการปฏิบัติระหว่างหน่วยนโยบาย กำกับ และปฏิบัติ | มีกติกา CoC ระหว่างหน่วยนโยบาย กำกับ และปฏิบัติ มีการกำหนด KPI สำหรับการติดตามประเมินผล กกพ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | มีการกำหนดกติกา CoC ระหว่างหน่วยนโยบาย กำกับ และปฏิบัติแล้ว มีการกำหนด KPI กกพ. ของปี 2564 และ สป.พน. ได้ติดตามผล และมีการรายงานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง พน. แล้ว พน. นำเสนอผลต่อ คกก. ปฏิรูป และมีมติรับทราบเมื่อ …. แล้ว | ดำเนินการแล้วเสร็จ ติดตามการดำเนินงาน และกำหนดกติกา CoC หากพบว่ามีประเด็นที่ต้องการสร้างความชัดเจน
1.3 การปรับกระบวนการจัดทำและอนุมัติ | ปรับกระบวนการจัดทำและอนุมัติ SEA/EIA/EHIA | มี พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ที่กำหนดขั้นตอน EIA และ EHIA ในการพิจารณาพื้นที่โรงไฟฟ้าโดยประชาชนแล้ว การจัดทำ SEA ให้เจ้าภาพนโยบาย/หน่วยงานดำเนินโครงการเป็นผู้จัดทำ พน. นำเสนอผลการศึกษาต่อ คกก. ปฏิรูป เมื่อ 13 ก.ย. 64 แล้ว มีมติรับทราบและ พน. แจ้งผลสำเร็จไปยัง สศช. แล้ว | ดำเนินการแล้วเสร็จ มีกฎหมายที่กำหนดขั้นตอนแล้ว และหน่วยเจ้าภาพจะเป็นจัดทำ SEA

## Slide 20
ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ประเด็นปฏิรูปด้านที่ 1 การบริหารจัดการ | KPI/เป้าหมาย | ผลสำเร็จ/ผลการดำเนินการ (ณ 28 ก.พ. 2566) | แนวทางการดำเนินงานต่อไป
2. การสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน |  |  | 
2.1 ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐอย่างเป็นทางการในรูปคณะที่ปรึกษาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการของภาคประชาสังคม | ตั้งคณะกรรมการภาคประชาสังคม | มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ที่ลงนามโดย รมว.พน. แล้ว เปิดรับสมัครกรรมการภาคประชาสังคม (ขยาย 3 รอบ 11 ก.ค. 65) อยู่ระหว่างการเสนอ รมว.พน. พิจารณาลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาสังคม | ติดตามคำสั่ง และกำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานต่อไป
2.2 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการโดยกำหนดกลไกการจัดตั้งโรงไฟฟ้าที่ประชาชนมีส่วนร่วม และภาครัฐทุกส่วนดำเนินการร่วมกัน | ตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทาง | มีผลศึกษาการนำ SEA รฟฟ. ถ่านหินภาคใต้มาใช้ดำเนินการแล้ว นำเสนอต่อ คกก. ปฏิรูปเมื่อ 13 ก.ย. 64 มีมติรับทราบ และ พน. แจ้งผลสำเร็จต่อ ศสช. แล้ว นำเสนอต่อ รมว. พน. และผู้บริหารระดับสูง พน. เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 65 | ดำเนินการแล้วเสร็จ นำผลศึกษา SEA รฟฟ. ถ่านหินภาคใต้มาใช้ดำเนินการ
2.3 จัดสรรค่าภาคหลวงสู่ชุมชน | แก้ไข พ.ร.บ. กระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเสนอจัดสรรค่าภาคหลวงเป็น | 20 ก.ค. 65 สำนักนายกรัฐมนตรี จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สปน. จะมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรายละเอียดอื่น ๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงพลังงาน โดย ชธ. จะติดตามผลต่อไป

## Slide 21
ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ประเด็นปฏิรูปด้านที่ 1 การบริหารจัดการ | KPI/เป้าหมาย | ผลสำเร็จ/ผลการดำเนินการ (ณ 28 ก.พ. 2566) | แนวทางการดำเนินงานต่อไป
2.4 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกองค์กร ภาครัฐ NGOs ผู้ประกอบการ |  |  | 
ภาครัฐ |  |  | 
2.4.1 กำหนดนโยบายลดความทับซ้อนในการดำรงตำแหน่งข้าราชการกับรัฐวิสาหกิจ/จำกัดผลประโยชน์กรรมการ | มีการกำหนดนโยบายลดความทับซ้อนในการดำรงตำแหน่งข้าราชการกับรัฐวิสาหกิจจำกัดผลประโยชน์กรรมการ | มีกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 แล้ว มีมติกำหนดแนวทางการแต่งตั้ง คกก. รัฐวิสาหกิจ ตาม พ.ร.บ การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 แล้ว (มติ ครม 6 ส.ค. 62) มีการกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว (มติ ครม. 24 เม.ย. 62) คกก. ปฏิรูป มีมติรับทราบเมื่อ 13 ก.ย. 64 แล้ว และพน. แจ้ง ศสช. แล้ว | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.4.2 การจัดตั้ง/เข้าร่วม EITI | การเข้าร่วม EITI | มีผลศึกษา EITI 2016 จัดทำโดย ชธ. แล้วเสร็จ พบว่า การเข้าร่วมต้องเข้าในฐานะประเทศ ซึ่งมีทั้งอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมเหมืองแร่ จึงต้องดำเนินการร่วมกันของหลายส่วนราชการ เกินอำนาจหน้าที่ พน. ดังนั้น หน่วยงานกลาง เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี คกก. ปฏิรูป รับทราบเมื่อ 30 พ.ย. 63 และ 13 ก.ย. 64 แล้ว และ พน. แจ้ง ศสช. แล้ว | ดำเนินการแล้วเสร็จ

## Slide 22
ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ประเด็นปฏิรูปด้านที่ 1 การบริหารจัดการ | KPI/เป้าหมาย | ผลสำเร็จ/ผลการดำเนินการ (ณ 28 ก.พ. 2566) | แนวทางการดำเนินงานต่อไป
ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน |  |  | 
2.4.3 กำหนดนโยบายให้ขึ้นทะเบียน NGOs /กำหนดบทบาท NGOs ในการรับฟังความเห็นเน้นคนพื้นที่ | มีการกำหนดบทบาท NGOs กระบวนการรับฟังความเห็นเน้นคนพื้นที่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายสาธารณะ | 22 ธ.ค. 64 พน. มีหนังสือสอบถามความก้าวหน้า พม. พม. อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดย สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าควรยกจากร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... เป็น ร่าง พ.ร.บ.การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน รวมทั้งกำหนดกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรไม่แสวงหากำไรให้เป็นไรอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง ครม. มีมติ 4 ม.ค. 65 เห็นชอบการยกร่าง พ.ร.บ. การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร ตามที่ สนง. คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยมอบหมายให้ พม. ดำเนินการเปิดรับความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว 22 ธ.ค. 64 พน. มีหนังสือสอบถามความก้าวหน้า สปน. | สป.พน. จะติดตามผลร่วมกับ พม. ต่อไป

## Slide 23
ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ประเด็นปฏิรูปด้านที่ 1 การบริหารจัดการ | KPI/เป้าหมาย | ผลสำเร็จ/ผลการดำเนินการ (ณ 28 ก.พ. 2566) | แนวทางการดำเนินงานต่อไป
ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน |  |  | 
2.4.3 กำหนดนโยบายให้ขึ้นทะเบียน NGOs /กำหนดบทบาท NGOs ในการรับฟังความเห็นเน้นคนพื้นที่ | มีการกำหนดบทบาท NGOs กระบวนการรับฟังความเห็นเน้นคนพื้นที่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายสาธารณะ | 22 ธ.ค. 64 พน. มีหนังสือสอบถามความก้าวหน้า สปน. สปน. มีหนังสือที่ นร 0111/2617 ลงวันที่ 1 เม.ย. 65 รายงานความก้าวหน้าประเด็นความคืบหน้าของการเสนอร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... โดย สปน. อยู่ระหว่างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2565 ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้ 1) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th และเว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th และ 2) การรับฟังความคิดเห็นโดยทำเป็นหนังสือสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติฯ จากผู้เกี่ยวข้อง และจะได้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นพร้อมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพื่อประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป | สป.พน. จะติดตามผลร่วมกับ สปน. ต่อไป

## Slide 24
ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ประเด็นปฏิรูปด้านที่ 1 การบริหารจัดการ | KPI/เป้าหมาย | ผลสำเร็จ/ผลการดำเนินการ (ณ 28 ก.พ. 2566) | แนวทางการดำเนินงานต่อไป
ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน |  |  | 
ภาคผู้ประกอบการ |  |  | 
2.4.4 ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม | นำร่องวิสาหกิจเพื่อสังคมในพื้นที่ EEC หรือกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น | พน. ได้ศึกษาการบริหารจัดการและพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนำร่างในพื้นที่มาบตาพุด (ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (มาบตาพุด) แล้วเสร็จ และได้มีการนำเสนอต่อ คกก. ปฏิรูปประเทศด้านพลังงานรับทราบแล้ว พน. มีหนังสือแจ้งผลการศึกษาไปยังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อพิจารณาต่อไป เมื่อ 19 ม.ค. 65 กนอ. ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ อก 5102.2.1/989 ลงวันที่ 5 เม.ย. 65 รายงานความก้าวหน้าการพิจารณาผลการศึกษาการบริหารจัดการและพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนำร่องในพื้นที่มาบตาพุดว่า ปัจจุบันมีเอกชนให้บริการแพลตฟอร์มในลักษณะดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และมีระบบที่ได้รับการยอมรับในตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง ดังนั้น กนอ. จึงมุ่งเน้นให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานอื่น ๆ เพื่อให้สินค้าของวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการแข่งขันบนแฟลตฟอร์มเอกชนต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องจัดตั้งบริษัทส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (มาบตาพุด) แต่อย่างไรก็ตาม กนอ. จะนำผลการศึกษาดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทราบต่อไป | 

## Slide 25
ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ประเด็นปฏิรูปด้านที่ 1 การบริหารจัดการ | KPI/เป้าหมาย | ผลสำเร็จ/ผลการดำเนินการ (ณ 28 ก.พ. 2566) | แนวทางการดำเนินงานต่อไป
ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน |  |  | 
ภาคผู้ประกอบการ |  |  | 
2.4.5 มีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับธุรกิจแก่รัฐ | มีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับธุรกิจแก่รัฐ | สป.พน. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจุบันหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานรวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน ประชาชนทั่วไปให้รับทราบตามช่องทางและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) กำหนดไว้ รัฐวิสาหกิจได้มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลที่จะเป็นผู้ตรวจสอบและกำกับอีกทางหนึ่ง ดังนั้น ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับทางธุรกิจแก่ภาครัฐ จึงควรดำเนินการในลักษณะการเป็น Volunteer basis ต่อไป พน. ได้นำเสนอต่อที่ คกก. ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ครั้งที่ 10 เมื่อ 13 ก.ย. 64 เพื่อรับทราบผลสำเร็จ และมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานไปยัง สศช. แล้ว | ดำเนินการแล้วเสร็จ

## Slide 26
ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ประเด็นปฏิรูปด้านที่ 4 การสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ | KPI/เป้าหมาย | ผลสำเร็จ/ผลการดำเนินการ (ณ 28 ก.พ. 2566) | แนวทางการดำเนินงานต่อไป
9. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล | สนับสนุนกล้าไม้ตั้งวิสาหกิจชุมชน จัดทำมาตรฐาน/ราคากลาง มาตรการ Non-Firm เป็น Firm มีคู่มือบริหาร | ได้ดำเนินการรายงาน สรุปผล และส่งข้อมูลการรับซื้อชีวมวลประเภทต่างๆ ของกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากฐานข้อมูล กกพ. ให้หน่วยงานต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมป่าไม้ กรมป่าไม้ และหน่วยงานภายในเพื่อบูรณาการข้อมูลและประชาสัมพันธ์ต่อไปการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้โตเร็วร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการแข่งขัน และอยู่ระหว่างการลงนามสัญญากับ กฟน. และ กฟภ. การเผยแพร่คู่มือการปลูกไม้โตเร็ว กรมป่าไม้ได้จัดทำหนังสือสำคัญสำหรับเกษตรกร โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 3 4 และ 5 ก่อนมติ ครม. เมื่อ 30 มิ.ย. 41 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคู่มือดังกล่าวถูกจัดส่งไปตามสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับกรมป่าไม้ มีวิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล 2 แห่ง (วิสาหกิจชุมชนชุมชนพลังงานชีวมวลตำบลตาเนาะแมเราะ จ.ยะลา และ วิสาหกิจชุมชนชุมชนชุมชนพลังงานสะอาดเบตง จ.ยะลา) ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรและทดสอบแล้วเสร็จ กรมป่าไม้อยู่ระหว่างจัดทำรูปเล่มสรุปรวมทุกสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ และงบประมาณปี 2566 กรมป่าไม้ได้เสนอแผนปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน จำนวน 2,126 ไร่ ครม. เห็นชอบในร่างมาตรฐานเชื้อเพลิงชีวมวลไม้สับเรียบร้อยแล้ว และ สมอ. ได้ยกเรื่องเพื่อไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 65 ประชุมคณะกรรมการร่วมการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร ด้วยการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากพืชพลังงาน เพื่อชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5/65 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2565 เพื่อหารือรูปแบบการดำเนินโครงการ กรอบแนวทางการรับซื้อไฟฟ้า พื้นที่เป้าหมาย (S3, N) และแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้โตเร็วร่วมกับประกอบอาชีพอื่น ๆ ต่อไป | พพ. จะติดตามความก้าวหน้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ถูกบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการ.....

## Slide 27
ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ประเด็นปฏิรูปด้านที่ 4 การสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ | KPI/เป้าหมาย | ผลสำเร็จ/ผลการดำเนินการ (ณ 28 ก.พ. 2566) | แนวทางการดำเนินงานต่อไป
10.แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการนำขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า | การมีประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT สำหรับโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าแบบ SPP และ VSPP จัดลำดับพื้นที่เร่งด่วน และอปท. มี Model โดยดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ อปท. | กกพ. ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT สำหรับโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าแบบ SPP และ VSPP เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 โดยปัจจุบัน กฟผ. กฟภ. และ กฟน. ได้เปิดรับยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าจากโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าของ อปท. ตามรายชื่อที่ มท. เสนอ กำหนด และกพช. เห็นชอบเป็นจำนวน 34 โครงการ ปริมาณรับซื้อรวมไม่เกิน 282.98 MW โดยเป็นสัญญา Non-Firm และมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้าดังตารางต่อไปนี้ | พพ. จะติดตามความก้าวหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป มีการบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการ.... แล้ว การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ตามมติ กพช.ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 158) โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 34 โรงสามารถเริ่มผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าภายในกำหนดปี 2569

## Slide 28
ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ประเด็นปฏิรูปด้านที่ 4 การสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ | KPI/เป้าหมาย | ผลสำเร็จ/ผลการดำเนินการ (ณ 28 ก.พ. 2566) | แนวทางการดำเนินงานต่อไป
11.ติดตั้งโซลาร์รูฟได้อย่างแพร่หลาย มีกฎหมายระเบียบ ประกาศรองรับ มี OSS ติดตั้งโซลาร์รูฟ | มีการติดตั้งโซลาร์รูฟได้อย่างแพร่หลายและเสรี ทั้งบนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ทั่วไป มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ เพื่อรองรับ อานวยความสะดวกในการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรีที่ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าปัจจุบัน มีหน่วยงานราชการที่ให้บริการแบบ One Stop Service ในการขออนุญาตติดตั้งโซลาร์รูฟ และลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนต่างๆลง | พพ. อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนจัดหาที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงาน “โครงการสร้างความรู้ เสริมทักษะโซลาร์รูฟ” พพ. ออกประกาศขั้นตอนการอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ซึ่งมีผลใช้ตั้งแต่ 1 ก.ย. 65 และมีการออกประกาศขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม พพ. ได้เสนอแนวทาง พค. 2 ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาต่อไป | พพ. จะติดตามความก้าวหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป มีการบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการ.... แล้ว
12.ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ 20 ปี | กำหนดโครงสร้างพลังงานภาคขนส่ง และปรับปรุง AEDP และ Oil Plan | พน. กำหนดการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพไว้ในแผนพลังงานชาติ ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาในการชดเชยราคาตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 มาตรา 55 แล้ว และอยู่ระหว่างการปรับปรุง AEDP และ Oil plan พน. ได้มีการศึกษาแนวทางในการปรับตัวและการสนับสนุนจากภาครัฐที่เหมาะสมสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ | พพ. จะติดตามความก้าวหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป มีการบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการ.... แล้ว

## Slide 29
ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ประเด็นปฏิรูปด้านที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | KPI/เป้าหมาย | ผลสำเร็จ/ผลการดำเนินการ (ณ 28 ก.พ. 2566) | แนวทางการดำเนินงานต่อไป
13. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าใมนอุตสากรรม | สามารถประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 260 Ktoe ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 2,600 ล้านบาท โดย พพ. ดำเนินโครงการร่วมกับ กรอ. | อยู่ระหว่างการดำเนินทั้งสิ้น 9 โครงการ โดยมีผลประหยัดที่คาดว่าจะได้รับ 43.26 ktoe/ปี คิดเป็นเงิน 235 ล้านบาท | พพ. จะติดตามความก้าวหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป มีการบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการ.... แล้ว
14.การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) | กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธิการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ... ประกาศในราชกิจจาฯ ภายในปี 2561 บังคับใช้กฎกระทรวงฯ ปี 2562 ขนาด 10,000 ตร.ม. ขึ้นไป ปี 2563 ขนาด 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป ปี 2564 ขนาด 2,000 ตร.ม. ขึ้นไป | คกก.ควบคุมอาคารมีมติเห็นชอบการบังคับใช้ BEC และพิจารณาร่างประกาศบังคับใช้ เมื่อ 6 ต.ค.65 24 ม.ค.66 ประกาศบังคับใช้ BEC ลงในราชกิจจาฯ (มีผลใช้บังคับ 25 ม.ค.66 กับอาคารตั้งแต่ 5,000 ตร.ม.ขึ้นไปก่อน) | มีการบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการ.... แล้ว พพ. จะมีการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบประกาศบังคับใช้และให้นำไปปฏิบัติ อบรม ให้ความรู้ ผู้เกี่ยวข้อง พัฒนาวิธีตรวจประเมิน BEC ผ่านระบบออนไลน์ และรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้อง

## Slide 30
ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ประเด็นปฏิรูปด้านที่ 6 เทคโนโลยี นวัติกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน | KPI/เป้าหมาย | ผลสำเร็จ/ผลการดำเนินการ (ณ 28 ก.พ. 2566) | แนวทางการดำเนินงานต่อไป
16. การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย | รัฐบาลมีเป้าหมาย และจัดทำแผนปฏิบัติการ EV | นำเสนอแผนปฏิบัติการต่อคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 แล้ว | ดำเนินการแล้วเสร็จ สนพ. นำไปบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ.... แล้ว
17. การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน | ศึกษาโอกาสการส่งเสริมการลงทุน และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปรับปรุงแผนด้านพลังงานให้มีการนำ ESS มาใช้ในโครงข่ายไฟฟ้า | สนพ. ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (โครงการฯ) แล้วเสร็จ และมีการนำเสนอแผนปฏิบัติการ ESS ต่อ กบง./กพช. เมื่อ ....แล้ว | ดำเนินการแล้วเสร็จ สนพ. นำไปบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ.... แล้ว

## Slide 31: 4. สรุปผลความก้าวหน้าประเด็น Big rock

## Slide 32: สรุปผลการดำเนินงาน Big rock
Big rock | เป้าหมาย* | ตัวชี้วัด* | ผลการดำเนินงาน ณ ก.พ. 66 | แนวทางการดำเนินงานต่อไป
1. ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง (สนง. กกพ.) | 1. ปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตให้ลดระยะเวลาและขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และปรับกระบวนการอนุมัติโครงการภาครัฐและเอกชนให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ | 1. กระบวนการอนุมัติ อนุญาต ลดระยะเวลาได้จริงภายในปี พ.ศ. 2564 2. สนง. กกพ. กำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และ KPI ติดตามประเมินผลโรงไฟฟ้าก่อนและหลัง COD 3. กฟน. กฟภ. ร่วมกับ สนง. กกพ. กำหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และ KPI ติดตามประเมินผล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่ได้รับการอนุมัติอนุญาตจาก สนง. กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ผ่าน เทคโนโลยีดิจิทัล) | 1. สนง. กกพ. ปรับปรุง Licensing Scheme กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และปรับลดระยะเวลา ขั้นตอน และเอกสารการขอรับใบอนุญาตแล้ว 2. มีมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลการตรวจประเมิน รฟฟ.ก่อนและหลัง (COD) แล้ว 3. มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล กฟน. กฟภ. ในการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของผู้รับบริการที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน กกพ. แล้ว 4. มีระบบการติดตามประเมินผล กกพ. แล้ว | - นำไปบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการกำกับกิจการพลังงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - อยู่ระหว่างการปรับปรุง พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 - กระทรวงอุตสาหกรรมมีหนังสือแจ้งถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อ 9 ส.ค. 64 ว่าเห็นสมควรรอให้กฎกระทรวงยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 88 มีผลบังคับใช้ หรืออย่างน้อยควรให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของร่างกฎกระทรวงก่อน จึงดำเนินการจัดทำความร่วมมือ (MoU) ได้
2. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (สนพ.) | เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานให้มีความสมบูรณ์ บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ | มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใน พน. จัดตั้ง กลไก/ระบบกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร และเครือข่าย ประชาชนสามารถเข้าถึง และเข้าใจได้โดยง่าย ภายใต้สัญลักษณ์ “ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ” (National Energy Information Center: NEIC) ภายใน ปี พ.ศ. 2564 เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกผ่านฐานข้อมูลกลางของภาครัฐ หรือเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ภายใน ปี พ.ศ. 2564 เกิดแนวทางการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเป็นหน่วยงานอิสระ ภายใน ปี 2565 (*กรณีที่มีการประเมินผลการดำเนินงานแล้วเห็นสมควรแยกเป็นหน่วยงานอิสระ) | มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้ พน. แล้ว มีข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตรฐาน และเป็นปัจจุบันแล้ว มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงานแล้ว มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงานแล้ว | นำไปบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของ สนพ. (ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง) มีแผนการขับเคลื่อนระยะยาวของศูนย์ฯ ระหว่างปี 2566-2570
หมายเหตุ : อ้างอิงจาก http://nscr.nesdc.go.th/nesdc_uat/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf

## Slide 33: สรุปผลการดำเนินงาน Big rock
Big rock | เป้าหมาย* | ตัวชี้วัด* | ผลการดำเนินงาน ณ ก.พ. 66 | แนวทางการดำเนินงานต่อไป
3. การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (พพ.) | 1. อาคารควบคุมภาครัฐตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ตามข้อสั่งการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 โดยนำกลไกบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) มาพัฒนาใช้ในการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1. มีแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการดำเนินการใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงาน ในหน่วยงานภาครัฐเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหลักการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. มีระเบียบวิธีปฏิบัติกลางเพื่อขับเคลื่อนกลไกบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงาน ภาครัฐ เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเริ่มนำไปปฏิบัติจริงภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |  | 1. นำไปบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของ พพ. (แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)
4. การพัฒนาปิโตรเคมี ระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (สนพ./สป.พน.) | เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรปิโตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมกับรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-curve) ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 | 1. จัดทำแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ภายในปี 2564 2. จัดทำแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ที่สามารถดำเนินการได้ ทันทีในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 3. จัดทำการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4ในระยะยาวในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 4. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตามกรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 | 1. สนพ. มีผลการศึกษาแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกแล้ว 2. สป.พน. จัดทำร่างแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 แล้ว | 1. นำไปบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงพลังงาน (แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน) 2. สป.พน. แจ้งร่างคำสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา หากแต่งตั้งแล้วจะได้มีการจัดทำแผนการลงทุนร่วมกันต่อไป
หมายเหตุ : อ้างอิงจาก http://nscr.nesdc.go.th/nesdc_uat/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf

## Slide 34: สรุปผลการดำเนินงาน Big rock
Big rock | เป้าหมาย* | ตัวชี้วัด* | ผลการดำเนินงาน ณ ก.พ. 66 | แนวทางการดำเนินงานต่อไป
5. การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน (สนพ.) | เพื่อให้ได้กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทยที่คำนึงถึงการกระจายสัดส่วนและแหล่งเชื้อเพลิงที่สมดุลเพื่อลดควำมเสี่ยงของกำรจัดหำเชื้อเพลิง มีความสมดุลระหว่ำงโรงไฟฟ้าฐาน โรงไฟฟ้าที่มีการตอบสนองรวดเร็ว โรงไฟฟ้ำพลังงานทดแทน และกำรผลิตไฟฟ้ำใช้เองของ Prosumer คำนึงถึงกำรบริหารแหล่งเชื้อเพลิง ระบบส่งไฟฟ้า และเงื่อนไขรายภูมิภาค | ผลการศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ จัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP 2022) ศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ไปดำนินการ |  | นำไปบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 ของ สนพ. (ยุทธศาสตร์ที่ ……) นำไปบรรจุอยู่ในแผนพลังงานชาติ นำไปบรรจุอยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์กริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579
หมายเหตุ : อ้างอิงจาก http://nscr.nesdc.go.th/nesdc_uat/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf

## Slide 35
1. ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง
ลำดับ | ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) | ช่วงระยะเวลา | ผลดำเนินการ (ประเมินตนเอง)
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) | จัดตั้งเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง | ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 | 
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1) | ลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า | ธ.ค. 64 | แล้วเสร็จ
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2) | มีมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลการตรวจประเมิน รฟฟ.ก่อนและหลัง (COD) | ธ.ค. 65 | แล้วเสร็จ
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3) | มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล กฟน. กฟภ. ในการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของผู้รับบริการที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน กกพ. | ธ.ค. 65 | แล้วเสร็จ
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) | ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง | ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) | มีระบบ KPI สำหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน | ต.ค. 63 - ก.ย. 64 | แล้วเสร็จ
MS 1
MS 2
MS 1.2
MS 1.3
MS 1.1
MS 3
หน่วยงาน | โครงการ/การดำเนินงาน | ระยะเวลา | แหล่งงบ | งบประมาณ (บาท)
สำนักงาน กกพ. | 1. ปรับปรุงอนุญาต OSS โดยปรับปรุง Licensing Scheme และปรับปรุงรายการเอกสารการขออนุญาต | ม.ค. - ธ.ค. 64 | - | -
สำนักงาน กกพ. | 2. มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล กฟน. และ กฟภ. ในการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของผู้รับบริการที่ได้รับอนุญาตจาก สนง. กกพ. 2.1 สนง. กกพ. มีการกำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงานและระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพื่อตรวจประเมิน โรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลัง COD 2.2 ระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพื่อตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งก่อนและหลัง COD | ม.ค. - ก.ย. 65 ม.ค.-ก.ย. 64 ม.ค. 64-ก.ย. 65 | - | -
สำนักงาน กกพ. | 3. สำนักงาน กกพ. กำหนดแนวปฏิบัติและระบบ KPI ติดตามประเมินผลการตรวจประเมิน รฟฟ. ก่อนและหลัง (COD) | ม.ค. - ธ.ค. 65 | - | -
สำนักงาน กกพ. | การปรับแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 | ม.ค. - ธ.ค. 65 | สนง.กกพ. | 20,000,000 ได้รับแล้ว
พพ. | ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. … | ม.ค. - ธ.ค. 65 | - | -
สำนักงาน กกพ. | มีระบบ KPI สำหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน | ต.ค. - ก.ย. 64 | - | -
รวม |  |  |  | 20,000,000

## Slide 36
1. จัดตั้งเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง
2. ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีระบบ KPI สำหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
MS 1.1 ลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า
1.1 การปรับปรุง Licensing Scheme กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน เพื่อปรับปรุงประเภทใบอนุญาตให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และปรับลดระยะเวลา ขั้นตอน และเอกสารการขอรับใบอนุญาต
1.1.1 ทบทวน Licensing Scheme และกระบวนการอนุญาต สำหรับการประกอบกิจการพลังงาน :
  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 และ 5 เมษายน 2565กกพ. เห็นชอบในหลักการร่างกฎหมายลำดับรองว่าด้วยการกำหนดประเภทการอนุญาต (Licensing Scheme) ใหม่ ประกอบด้วย 1) ประกาศ กกพ. เรื่องการกำหนดประเภทและอายุใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า 2) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า และ 3) ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า และสำนักงาน กกพ. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นระเบียบและประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 และเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 กกพ. ได้เห็นชอบกฎหมายลำดับรองแล้ว
  1.1.2 การออกกฎหมายลำดับรองเพื่อการอนุญาตแบบ OSS
  ระเบียบว่าด้วยการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับยกเว้นหรือไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2564
  ระเบียบว่าด้วยมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับโรงไฟฟ้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 65
  ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาสถานที่ตั้งและสถาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า สำหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 65
  1.1.3 การลงนาม MoU จำนวน 2 ฉบับ
  จัดทำ MoU เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการอื่นเพื่อประกอบกิจการพลังงานระหว่าง กกพ. และ มท. แล้วเสร็จ
    จัดทำ MoU เรื่อง การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า ระหว่าง กกพ. อก. และ ทส. ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากปัจจัยภายนอก
      ทส. ตอบยืนยันร่าง MoU แล้ว
      อก. มีหนังสือแจ้งสำนักงาน กกพ. เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 64 ว่า เห็นสมควรรอให้กฎกระทรวงยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 88 มีผลบังคับใช้ หรืออย่างน้อยควรให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของร่างกฎกระทรวงก่อน จึงดำเนินการจัดทำ MoU
      กรอ. ได้มีหนังสือถึงสำนักงาน กกพ. ลงวันที่ 1 เม.ย. 65 เรื่องประเด็นข้อห่วงกังวลกรณีการยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 88 เพื่อให้ กกพ. ให้ความเห็น โดยสำนักงาน กกพ. มีหนังสือถึง กรอ. ลงวันที่ 9 พ.ค. 65 แจ้งความพร้อมและการดำเนินการต่างๆ ของสำนักงาน กกพ. เพื่อรองรับกรณียกเลิกโรงงาน ลำดับที่ 88 ออกจากความเป็นโรงงาน รวมถึงสำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 9 มิ.ย. 65 ถึงประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานและพิจารณาสนับสนุนการขับเคลื่อนดำเนินงานดังกล่าว
สำนักงาน กกพ./ พน./ กพร. /กรอ./ มท. / พพ.
เป้าหมาย
1. ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลดำเนินการ ณ กุมภาพันธ์ 2566
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปัญหาอุปสรรค:
การลงนาม MoU ระหว่าง กกพ. อก. และ ทส. ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจาก อก. เห็นควรรอให้กฎกระทรวงยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 88 มีผลใช้บังคับก่อนหรือให้ ครม. เห็นชอบหลักการของร่างกฎกระทรวงก่อน
แนวทางแก้ไข:
ภาคนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อน ซึ่ง สนง. กกพ. ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้
1. มีหนังสือถึงประธาน คกก. ปฏิรูปประเทศด้านพลังงานแจ้งความคืบหน้าศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ OSS และเพื่อพิจารณาสนับสนุนการขับเคลื่อนดำเนินงานดังกล่าวต่อไป
2. มีหนังสือลงวันที่ 9 พ.ค. 65 แจ้งความพร้อมและการดำเนินการรองรับข้อห่วงกังวลกรณียกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลำดับที่ 88 ของ กรอ. แล้ว

## Slide 37
1.2 การพัฒนาระบบการอนุญาต Online สำหรับกิจการผลิตไฟฟ้าทุกประเภทเชื้อเพลิง/ระบบจำหน่ายไฟฟ้า/จำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงกิจการ EV Charging Stationด้วย : โดยพัฒนาระบบใหม่ให้มีทั้งระบบบน PC และบน Smart Phone ผ่าน Application ที่รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง IOS และ Android และพัฒนาระบบให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น (User-friendly) เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป
MS 1.2 มีมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลการตรวจประเมิน รฟฟ.ก่อนและหลัง (COD)
การปรับการพัฒนาระบบดิจิทัล: กกพ. ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ และรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลหลักการปฏิบัติ สำหรับการประกอบกิจการไฟฟ้า พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
กำหนดแบบฟอร์มและวิธีการตรวจติดตามสถานประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า โดยให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบรายงานตนเองของผู้รับใบอนุญาต (Self Declaration Report)
MS 1.3 มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผล กฟน. กฟภ. ในการอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของผู้รับบริการที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน กกพ.
วันที่ 20 ต.ค. 2565 และวันที่ 1 เม.ย. 2565 สำนักงาน กกพ. ประชุมหารือกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายโดยเห็นชอบหลักการปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า
วันที่ 26 พ.ค. 2565 กกพ. มีมติเห็นชอบการปรับปรุงขั้นตอนการรับจดแจ้งสำหรับกิจการไฟฟ้าฯ
วันที่ 25 ส.ค. 2565 สำนักงาน กกพ. ได้ประชุมหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเรื่องการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าที่ติดตั้ง Solar Rooftop โดยเห็นควรให้ปรับปรุงการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา 30 วันทำการสำหรับผู้รับบริการทุกกลุ่ม
วันที่ 28 ก.ย. 2565 สำนักงาน กกพ. ออกประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการรับแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
สำนักงาน กกพ. พัฒนาระบบแจ้งยกเว้นฯ Online แล้วเสร็จ และได้จัดจ้างพัฒนาระบบการอนุญาต Online สำหรับ กฟภ. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ Online และ กฟน. มีระบบ Online แล้วอยู่ระหว่างหารือกับสำนักงาน ในการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน
MS 2 ปรับปรุง พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (พระราชบัญญัติฯ) ซึ่งรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์มาตรา 48 ที่บัญญัติเรื่องการอนุญาตตามกฎหมายโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน โดยได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติฯ จำนวน 5 ครั้ง (จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดระยอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา และกรุงเทพฯ) ปัจจุบันได้สรุปผลจากการรับฟังความคิดเห็นและจัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติฯ ตามรูปแบบของกฎหมายว่าด้วยการจัดทำร่างกฎหมายการรับฟังความคิดเห็นและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างจัดทำร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (ฉบับแก้ไข..) พ.ศ. .... เพื่อเสนอ กกพ. เห็นชอบก่อนนำไปรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนของกฎหมาย
MS 3 มีระบบการติดตามประเมินผล กกพ.
ได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน กกพ.
ผลดำเนินการ ณ กุมภาพันธ์ 2566
1. ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง
1. จัดตั้งเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง
2. ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีระบบ KPI สำหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สำนักงาน กกพ./ พน./ กพร. /กรอ./ มท. / พพ.
เป้าหมาย
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

## Slide 38
1. ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง
การดำเนินงานต่อไป
ออกกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ตาม Licensing Scheme ใหม่
ติดตามการจัดทำ MoU ระหว่าง กกพ. อก. และ ทส.
พัฒนาระบบการอนุญาตการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าแบบ OSS เพื่อให้บริการระบบ online บน website
กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการอนุญาตและการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของการไฟฟ้าผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
พัฒนาระบบการตรวจติดตามการประกอบกิจการไฟฟ้าด้วยระบบดิจิทัล
ประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ. และสรุปหลักการการแก้ไข พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
1. จัดตั้งเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง
2. ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีระบบ KPI สำหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สำนักงาน กกพ./ พน./ กพร. /กรอ./ มท. / พพ.
เป้าหมาย
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
การยกเลิก พค.2 (On Grid)
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ (พพ.)
สถานะล่าสุด:
เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 65 คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย พน. ได้มีพิจารณาการแก้ไขปรับบปรุงร่าง พรฎ.กำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. .... ร่วมกับ พพ. และ สำนักงาน กกพ.
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. .... ตามที่ พพ. เสนอ โดยให้ปรับแก้เหตุผลประกอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. .... ตามความเห็นที่ประชุม
พพ. ได้ปรับแก้เหตุผลประกอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. .... ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกระทรวงพลังงานเรียบร้อยแล้ว
ปัจจุบัน พพ. ได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้ความเห็นชอบและลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบหลักการ

## Slide 40
2. พัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (National Energy Information Center : NEIC)
ลำดับ | ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) | ช่วงระยะเวลา | ผลดำเนินการ (ประเมินตนเอง)
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) | มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน | มี.ค.-64 | แล้วเสร็จ
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) | มีข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน | ธ.ค.-65 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) | มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน | ธ.ค.-65 | 
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1) | มีผลการศึกษาแก้ไขกฎหมายที่ทำให้เข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูล | ก.ย.-64 | แล้วเสร็จ
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2) | มีข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data ด้านพลังงาน | ก.ย.-65 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) | มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้ พน. | ธ.ค.-65 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
MS 1
MS 2 MS 3 MS 4
MS 3.1
MS 3.2
หน่วย งาน | โครงการ/การดำเนินงาน | ระยะเวลา | แหล่งงบประมาณ | วงเงิน (บาท)
สนพ. | การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ | ธ.ค. 63 - มี.ค. 64 | - | ไม่ใช้งบ
สนพ. | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงข้อมูลพลังงานของประเทศ | ธ.ค. 64 - ธ.ค. 65 | กองทุนพัฒนาไฟฟ้า | 52,000,000
สนพ. | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ | ธ.ค. 64 - ธ.ค. 65 | กองทุนพัฒนาไฟฟ้า | 39,000,000
สนพ. | โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization เพื่อรองรับการเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ | ต.ค. 64 - ธ.ค. 65 | งบแผ่นดิน | 4,484,600
สนพ. | การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน | ม.ค. - ธ.ค. 65 | - | ไม่ใช้งบ
สนพ. | การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ | ก.ย. 64 - ธ.ค. 65 | - | ไม่ใช้งบ
รวม |  |  |  | 96,000,000

## Slide 41
MS 1. มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน
จัดทำ Roadmap และ Action plan ของศูนย์ฯ แล้วเสร็จ
28 ธ.ค. 63 จัดตั้งศูนย์ฯ เป็นกองเงาภายใต้ สนพ. และ 5 ส.ค. 64 มีคำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ฯ
3 ต.ค. 65 สำนักงาน ก.พ. ได้จัดสรรอัตรากำลังในตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการจำนวน 2 อัตรา ให้มาปฏิบัติราชการที่ สนพ. เป็นระยะเวลา 2 ปี
1 พ.ย. 65 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานใน ศพช. เป็นระยะเวลา 1 ปี
MS 2 มีข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน
จัดตั้งกลไก ระบบกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร “คณะทำงานการบูรณาการข้อมูลพลังงานสังกัดกระทรวงพลังงาน” มีประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นข้อมูลด้านพลังงานที่จะเผยแพร่
มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน โดยรายงานสถานการณ์การใช้และผลิตไฟฟ้านอกระบบ 3 การไฟฟ้า และข้อมูลการปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน/ อัตราค่าไฟฟ้า/ การรองรับ EV/ ราคา LPG
การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สนพ. ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยการดำเนินโครงการฯ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
MS 3 มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน
MS 3.1 มีผลการศึกษาแก้ไขกฎหมายที่ทำให้เข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูล
มีผลการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูล จากโครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย” (ปี 2562)
มีการทบทวน พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนและเชื่อมโยงข้อมูล จำนวน 6 ฉบับ เช่น พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
มีข้อเสนอแนะ เพื่อเตรียมความพร้อมและรายละเอียดในการแก้ไขกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยให้ ศพช. สามารถดำเนินงานในเรื่องการเข้าถึงเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
MS 3.2 มีข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data ด้านพลังงาน
มี MOU ว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน ระหว่าง 7 หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงานภายใต้โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย (13 ธ.ค. 2562)
มีการเชื่อมโยงชุดข้อมูลสาธารณะ (Public Data) กับ 3 การไฟฟ้า 12 ชุดข้อมูล
ชุดข้อมูล Private Data 3 การไฟฟ้าจะจัดส่งให้ สนพ. ในอนาคตหากมีการจัดทำ MOA หรือ NDA ระหว่าง สนพ. กับหน่วยงาน
MS 4 มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน
มีผลการศึกษาออกแบบโครงสร้างองค์กรที่แบ่งภารกิจงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน
มีผลการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากข้อจำกัดทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ
ผลดำเนินการ ณ กรกฎาคม 2565
2. พัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(National Energy Information Center : NEIC)
1 มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน
2. มีข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน
3. มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน
4. มีผลการศึกษาแก้ไขกฎหมายที่ทำให้เข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูล
5. มีข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data ด้านพลังงาน
6. มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้ พน.
เป้าหมาย
สนพ.
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาอุปสรรค:
อัตรากำลัง เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจการขับเคลื่อนศูนย์ฯ ทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก นักพัฒนาระบบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักกฎหมาย
แนวทางแก้ไข 1) สนพ. ขอรับจัดสรรอัตรากำลังของข้าราชการจากทุนนวัตกรรมดิจิทัลด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) ของสำนักงาน ก.พ. จำนวน 2 อัตรา มาปฏิบัติงานที่ สนพ. จำนวน 2 ปี 2) สนพ. ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ฯ โดยระบุให้มีการจัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานที่ ศพช. อย่างน้อย 7 อัตรา
2. งบประมาณ ได้รับการจัดสรรงค่อนข้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด และงบดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรรเพื่อดำเนินภารกิจประจำของ ศพช. ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ
แนวทางแก้ไข 1) ในระยะสั้น สนพ. บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน รองรับการดำเนินงานของ ศพช. ไปพลางก่อน 2) ในระยะยาว สนพ. จะจัดทำคำของบประมาณทั้งงบรายจ่ายอื่นในส่วนของการพัฒนา โครงการใหม่ และงบดำเนินงานในส่วนของการดำเนินงานประจำของ ศพช. ต่อไป
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

## Slide 42
MS 4 มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน
มีผลการศึกษาออกแบบโครงสร้างองค์กรที่แบ่งภารกิจงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน
มีผลการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากข้อจำกัดทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ
ศพช. อยู่ระหว่างการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ คาดว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2567
จะจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ ศพช.
ผลดำเนินการ ณ กรกฎาคม 2565
2. พัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(National Energy Information Center : NEIC)
1 มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน
2. มีข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน
3. มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน
4. มีผลการศึกษาแก้ไขกฎหมายที่ทำให้เข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูล
5. มีข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data ด้านพลังงาน
6. มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้ พน.
เป้าหมาย
สนพ.
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาอุปสรรค:
1. ข้อจำกัดทางกฎหมาย ข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ของ ศพช. ในการเรียกรับข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล และข้อจำกัดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็น อุปสรรคต่อการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงาน
- แนวทางแก้ไข 1) ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานระหว่าง ศพช. กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลแต่ละแห่งเพิ่มเติม 2) จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) ที่มีสภาพบังคับและได้รับการคุ้มครองในทางกฎหมาย 3) จัดทำสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (NDA) สำหรับชุดข้อมูลพลังงานที่มีความ เฉพาะเจาะจง
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

## Slide 43
แผนการขับเคลื่อนระยะยาว
MS1
MS2
MS3.1
MS3.2
MS4
กิจกรรม
การขอจัดตั้ง ศพช. เป็นหน่วยงานภายใต้โครงสร้าง องค์กรของ สนพ.
ช่วงเวลาดำเนินการ
ปี 2566 - 2568
มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน
กิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ช่วงเวลาดำเนินการ
ปี 2565 - 2570
มีข้อมูลและสารสนเทศ ด้านพลังงานที่มีมาตรฐาน/เป็นปัจจุบัน
กิจกรรม
ไม่มีแผนการดำเนินการเพิ่มเติม
ช่วงเวลาดำเนินการ
-
มีผลการศึกษาแก้ไขกฎหมาย ที่ทำให้เข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูล
กิจกรรม
ขยาย MOU การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลแต่ละแห่งเพิ่มเติม
ช่วงเวลาดำเนินการ
ปี 2567 - 2570
มีข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูล Big Data ด้านพลังงาน
มีผลการศึกษารูปแบบองค์กร และประเมินผลการดำเนินงาน ของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้ พน.
กิจกรรม
โครงการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ช่วงเวลาดำเนินการ
ปี 2568 - 2569
กิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ช่วงเวลาดำเนินการ
ปี 2565 - 2570
กิจกรรม
โครงการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อบริการสารสนเทศพลังงานของประเทศ
ช่วงเวลาดำเนินการ
ปี 2565 - 2576
43
Big Rock 2 : พัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (National Energy Information Center : NEIC)

## Slide 44
3. การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับ | ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) | ช่วงระยะเวลา ม.ค.64 - ธ.ค.65 | ผลดำเนินการ (ประเมินตนเอง)
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) | สามารถใช้มาตรการ ESCO สำหรับหน่วยงานภาครัฐได้จริง | ธ.ค.-65 | 
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1) | มีแนวทางปฏิบัติทางด้านเทคนิค (Code of Practice) สำหรับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน | มี.ค.-64 | แล้วเสร็จ
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2) | เสนอหลักการและแนวทางการดำเนินงานของ ESCO ต่อ ครม. | ก.ย.-64 | อยู่ระหว่างการเสนอ
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3) | มีแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี | มี.ค.-65 | แล้วเสร็จ
เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4) | มีแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพื่อการจัดจ้างบริษัทจัดการพลังงาน | มี.ค.-65 | แล้วเสร็จ
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) | มีแนวทางโครงการนำร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ | ธ.ค.-65 | แล้วเสร็จ
MS 2
MS 1.1
MS 1.3 MS 1.4
MS 1.2
MS 1
หน่วยงาน | โครงการ/การดำเนินงาน | ระยะเวลา | ที่มาของงบประมาณ | วงเงิน
พพ. | ส่งเสริมการใช้มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ESCO หน่วยงานภาครัฐ | มี.ค. - ธ.ค. 64 | - | -
พพ. | แนวทางนำร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ | ม.ค. - ธ.ค. 65 | - | -
MS 1
MS 1.3 MS 1.4
MS 1.2

## Slide 45
3. การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
เป้าหมาย
สามารถใช้มาตรการ ESCO สำหรับหน่วยงานภาครัฐได้จริง
มีแนวทางปฏิบัติทางด้านเทคนิค (Code of Practice) สำหรับธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน
เสนอหลักการและแนวทางการดำเนินงานของ ESCO ต่อคณะรัฐมนตรี
มีแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มีแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพื่อการจัดจ้างบริษัทจัดการพลังงาน
มีแนวทางโครงการนำร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ
ผลดำเนินการ ณ กรกฎาคม 2565
MS 1.1 มีแนวทางปฏิบัติทางด้านเทคนิค (Code of Practice) สำหรับธุรกิจบริษัทจัดการ พลังงาน
จัดทำแนวทางปฏิบัติทางด้านเทคนิค (Code of Practice) สำหรับธุรกิจบริษัทจัดการ พลังงานแล้วเสร็จ
MS 1.2 เสนอหลักการและแนวทางการดำเนินงานของ ESCO ต่อ รมว.พน.
1 พ.ย. 64 ปพน. แจ้งความเห็นให้ พพ. จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในการนำเสนอ รมว.พน. โดยให้หารือเพิ่มเติมกับ สงป. ในประเด็น รูปแบบของงบประมาณนำเสนอหลักการก่อน
นำเสนอหลักการเข้า ครม. พิจารณาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอ ครม. พิจารณา
MS 1.3 มีแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
25 ส.ค. 64 สงป. มีหนังสือแจ้งความเห็นว่า ควรมีการกำหนดรูปแบบการลงทุนและวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์การคำนวนค่าบริการจัดการพลังงานเพื่อใช้ประกอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
พพ. หารือกับสำนักงบประมาณ จำนวน 5 ครั้ง ในการตั้งงบประมาณ โครงการ ESCO สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ตามหลักการคิดค่าบริการต่อหน่วย (Unit Cost) โดยสำนักงบประมาณเห็นชอบโครงการนำร่องที่ พพ. เสนอ วงเงินลงทุนรวมในกรอบงบประมาณ 211 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการไม่เกิน 7 ปี ซึ่งจะนำเรื่องเสนอ ครม. อนุมัติขอใช้งบกลางปี 2566 ปัจจุบัน พพ. เสนอเรื่องขออนุมัติงบกลางปีไปยังกระทรวงพลังงานเมื่อ 4 ต.ค. 2565 และ พน. ได้พิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2565 โดยแจ้งให้ส่งเรื่องการของบประมาณไปยังสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาต่อไป
MS 1.4 มีแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพื่อการจัดจ้างบริษัทจัดการพลังงาน
จัดทำร่างสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contract – EPC) และเอกสารประกอบสัญญาแล้วเสร็จ
พพ. ส่งหนังสือเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กับกรมบัญชีกลางลงวันที่ 27 พ.ค. 65 ขอหารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณที่ได้หารือข้อสรุปกับสำนักงบประมาณ
MS 2 มีแนวทางโครงการนำร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ
จัดทำแนวทางโครงการนำร่องแล้วเสร็จโดย พพ. เชิญการไฟฟ้า ได้แก่ กฟผ. กฟน. และ กฟผ. เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินการนำร่องโครงการ ESCO สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีความพร้อมในการดำเนินการ
พพ. พพ. เสนอเรื่องเข้า ครม. ขอผูกพันกรอบงบประมาณ
การดำเนินงานต่อไป
พพ. ติดตามผลการพิจารณาของ ครม. และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป
พพ./บก./สงป.
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. แนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงบประมาณร่วมกับ พพ. สรุปแนวทางการตั้งงบประมาณโดยใช้หลักการคิดค่าบริการต่อหน่วย (Unit Cost) เพื่อประเมินการตั้งงบประมาณ
2. แนวปฏิบัติเพื่อการจัดจ้างบริษัทจัดการพลังงาน พพ. มีหนังสือเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดจ้างไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณที่ได้หารือสำนักงบประมาณ
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

## Slide 46
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 : การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
การดำเนินงานต่อไป (มกราคม 2566 – มีนาคม 2566)
1. เดือน ม.ค. 2566
ส่งคำของบประมาณที่เห็นชอบจาก รมว.พน. ส่งให้สำนักงบประมาณเสนอขอใช้งบประมาณ
4. เดือน ก.พ.-มี.ค. 2566
หน่วยงานภาครัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2. เดือน ม.ค. 2566
พพ. เสนอเรื่องเข้า ครม. ขอผูกพันกรอบงบประมาณ
3. เดือน ก.พ. 2566
หน่วยงานภาครัฐขอรับจัดสรรงบกลางไปสำนักงบประมาณและเสนอ ครม. เพื่อผูกพันงบประมาณรายหน่วยงาน

## Slide 47
หน่วยงาน | ชื่อประเด็น | สถานภาพ
สำนักงบประมาณ | การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการผูกพันข้ามปี ของโครงการ ESCO ภาครัฐ | สำนักงบประมาณเห็นชอบการตั้งงบประมาณตามหลักการคิดค่าบริการจัดการพลังงาน (Unit Cost)
กรมบัญชีกลาง | การจัดซื้อจัดจ้าง ESCO ภาครัฐ | พพ. ส่งหนังสือเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 65
สำนักงานอัยการสูงสุด | สัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางการจัดซื้อจัดจ้าง ESCO ภาครัฐ | พพ. จัดทำร่างสัญญามาตรฐานกลางและทำหนังสือเพื่อหารือสำนักงานอัยการสูงสุด
พพ. เข้าหารือ สำนักงบประมาณ เมื่อ 24 สิงหาคม 2565
• เห็นชอบให้ พพ. จัดทำรายละเอียดโครงการนำร่องและงบประมาณ ขออนุมัติจาก รมว.พน. และส่งให้สำนักงบประมาณนำเรื่องเสนอ เพื่อใช้งบกลาง ของปี 66 ต่อไป โดยเลือกดำเนินการกับหน่วยงานที่มีความพร้อม จำนวน 8 หน่วยงาน
สถานภาพปัจจุบัน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งบประมาณที่ใช้ 208,863,360.48 บาท ระยะเวลาโครงการ 7 ปี
เกิดผลประหยัด 12,974,651.47 หน่วย/ปี คิดเป็น 58,385,931.62 บาท/ปี (คืนทุน 3.58 ปี)
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ Inverter จำนวน 3,929 เครื่อง
เปลี่ยนหลอดไฟ LED จำนวน 24,820 หลอด

## Slide 48
การดำเนินโครงการนำร่องโดยการไฟฟ้า
หน่วยงานภาครัฐ
นายกรัฐมนตรี
พพ. รวบรวมคำของบประมาณหน่วยงานภาครัฐที่มีความพร้อมและศักยภาพ
- การไฟฟ้าทำสัญญากับหน่วยงานรัฐ
- ติดตั้งบำรุงรักษา และตรวจวัดผล ประหยัด
- หลังจากสิ้นสุดสัญญาส่งมอบระบบและอุปกรณ์ให้หน่วยงานภาครัฐ
- หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นบัญชีครุภัณฑ์และ จัดทำงบประมาณในการบำรุงรักษาต่อไป
สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการนำร่องฯ
ขั้นตอนดำเนินโครงการ
หน่วยงานภาครัฐประเมินโครงการเบื้องต้น
จัดทำรายละเอียดและขออนุมัติงบประมาณผูกพันข้ามปี
จัดจ้าง และทำสัญญา กับ ESCO
ESCO ทำรายงานวิเคราะห์ IGA แผน M&V
ESCO ก่อสร้าง ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์
ESCO รับประกันผลประหยัด บำรุงรักษา
ตามสัญญา
ESCO ส่งมอบสินทรัพย์หลังสิ้นสุดสัญญา
หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นบัญชีครุภัณฑ์และตั้งงบประมาณบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
สำนักงบประมาณ

## Slide 49
แผนการดำเนินโครงการนำร่อง
ลำดับ | หน่วยงาน | รายละเอียด | ระยะเวลา
1 | พพ. | นำเสนอ รมว.พน. เห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินโครงการนำร่องโดยใช้งบกลาง ปี 66 | ก.ย. 65
2 | พพ. | ส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา | ก.ย. 65
3 | พพ. | ส่งคำขอการใช้กรอบวงเงินงบกลางที่ผ่านการเห็นชอบจาก รมว.พน. แล้ว ให้สำนักงบประมาณ | ต.ค. 65
4 | สำนักงบประมาณ | สำนักงบประมาณเสนอนายกรัฐมนตรี ขอใช้งบกลาง ปี 66 และแจ้ง พพ. นำเรื่องเข้า ครม. เพื่อขอผูกพันกรอบงบประมาณ | ต.ค. 65
5 | พพ. | พพ. นำเรื่องเข้า ครม. เพื่อขอผูกพันกรอบงบประมาณ | พ.ย. 65
6 | หน่วยงานภาครัฐ | หน่วยงานภาครัฐ ทำเรื่องขอรับจัดสรรงบกลาง ไปสำนักงบประมาณ และทำเรื่องเสนอ ครม. เพื่อขอผูกพันงบประมาณรายหน่วยงาน | ธ.ค. 65
7 | หน่วยงานภาครัฐ | เริ่มดำเนินกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง | ม.ค. - มี.ค. 66
8 | หน่วยงานภาครัฐ | ลงนามในสัญญา และเริ่มดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ | เม.ย. 66

## Slide 50
4. การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4
ลำดับ | ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) | ช่วงระยะเวลา | ผลดำเนินการ (หน่วยงานประเมินตนเอง)
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) | มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (สนพ.) | มิ.ย.-64 | แล้วเสร็จ
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) | มีแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว | ธ.ค.-64 | 
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1) | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ EEC หารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและสิทธิประโยชน์สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ EEC | ธ.ค.-64 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | โครงการ/การดำเนินงาน | ระยะเวลา | ที่มาของงบประมาณ | วงเงิน (บาท)
สนพ./สป.พน. | โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งงทะเลตะวันออก และพื้นทีที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต | พ.ย. 62-มิ.ย. 64 | กองทุนเงินอุดหนุนสัญญาและสัมปทาน | 17,000,000
MS 1
MS 2.1
MS 2

## Slide 51
4. การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและ สร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve)
เป้าหมาย
มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (สนพ.)
มีแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ EEC หารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและสิทธิประโยชน์สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีในพื้นที่ EEC
MS 1 มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (สนพ.)
โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ดำเนินการแล้วเสร็จ และรายงานผลการศึกษาให้ คกก. ปฏิรูป ทราบแล้ว
MS 2 มีแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4
มีร่างแนวทางมาตรการฯ แล้ว และอยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น EEC BOI และกลุ่มผู้ประกอบการ
ผลดำเนินการ ณ กรกฎาคม 2565
การดำเนินงานต่อไป
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำร่างแผนการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 และมาตรการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยได้เสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการลงทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
สป.พน. จะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ EEC เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและสิทธิประโยชน์สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ EEC และนำเสนอต่อ รมว.พน. เพื่อพิจารณา
สกพอ./อก./สนพ./สศช./ สป.พน.
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี
แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

## Slide 52
การดำเนินงานต่อไป (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 หรือระยะยาว)
การดำเนินการในปัจจุบันล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อกำหนดขอบเขตการจัดทำแผนปฏิบัติการสนับสนุนการลงทุนปิโตรเคมีระยะ 4 ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะ 5 ปี และแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการฯ
(เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยู่ระหว่างสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการฯ และเมื่อกระบวนการสรรหาแล้วเสร็จ จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอ กพอ. พิจารณาต่อไป)
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2. กิจกรรม
เก็บข้อมูลการลงทุนภาคเอกชนและมาตรการส่งเสริมการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ
3. กิจกรรม
จัดทำแผนปฏิบัติการสนับสนุนการลงทุนปิโตรเคมีระยะ 4 ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะ 5 ปี
4. กิจกรรม
ขับเคลื่อนการลงทุนตามแผนฯ
ช่วงเวลาดำเนินการ
ธ.ค. 65 – มี.ค. 66
ช่วงเวลาดำเนินการ
พ.ย. 65 – มี.ค. 66
ช่วงเวลาดำเนินการ
เม.ย. – มิ.ย. 66
ช่วงเวลาดำเนินการ
ก.ค. 66 เป็นต้นไป

## Slide 53
5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
ลำดับ | ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) | ช่วงระยะเวลา | ผลดำเนินการ (หน่วยงานประเมินตนเอง)
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) | โครงสร้างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 (สนพ.) | ก.ย. 65 | 
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1) | ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสม ค่าพยากรณ์ Load Profile รายภาค ศักยภาพแหล่งเชื้อเพลิงและพื้นที่ก่อสร้างไฟฟ้ารายภาค | ต.ค. 64 | แล้วเสร็จ
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2) | ศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) | ธ.ค. 64 | แล้วเสร็จ
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3) | จัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP 2022) |  | จัดทำร่างแล้วเสร็จ
เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4) | แผน PDP 2022 ผ่านการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
เป้าหมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5) | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าไปดำเนินการ | ก.ย. 64 | รอการประกาศใช้
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) | ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (สำนักงาน กกพ.) |  | 
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1) | การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน |  | 
 | - แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้าที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและครัวเรือน |  | 
 | - จัดทำร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน |  | 
 | - ประกาศใช้ระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน |  | 
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2) | รูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมกับกิจการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป (สำนักงาน. กกพ.) |  | 
 | - ศึกษาแนวทางการกำกับและจัดทำข้อเสนอแนะการกำกับกิจการไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมการแข่งขัน |  | แล้วเสร็จ
 | - จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้า [จัดทำข้อเสนอแนวทาง นโยบาย และโครงการนำร่อง (Sand Box) ] |  | แล้วเสร็จ
 | - นำเสนอผลการศึกษา (1) การปรับปรุงกิจการไฟฟ้าทั้งระบบเพื่อรองรับรูปแบบกิจการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป และ (2) ศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
 | - นำเสนอรูปแบบและแผนที่นำทาง (Roadmap) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปของกิจการไฟฟ้า ต่อ กพช. |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
MS 1
MS 2 MS 3
ต.ค. 63
MS 1.1
MS 1.2
MS 2.1
MS 2.3
MS 2.4
MS 3.3
MS 3.4
MS 1.3
MS 2.2
MS 3.1
MS 3.2

## Slide 54
5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
ลำดับ | ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) | ช่วงระยะเวลา | ผลดำเนินการ (หน่วยงานประเมินตนเอง)
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3) | จัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี (สนพ.) | ก.ย. 65 | 
 | - จัดตั้งคณะทำงานและดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี | ต.ค. 64 | แล้วเสร็จ
 | - จัดทำกรอบแนวทางการบูรณาการการทำงานเพื่อจัดทำแผนฯ และขออนุมัติหลักการและแนวทางการทำงานจาก ครม. | ธ.ค. 64 | แล้วเสร็จ
 | - สำนักงาน กกพ. ร่วมกับ พน. มท. และ 3 การไฟฟ้า จัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศ ทั้งการผลิตระบบส่ง และระบบจำหน่าย ระยะ 5 ปี |  | แล้วเสร็จ
 | - เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี และ 3 การไฟฟ้ารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
เป้าหมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4) | ระเบียบและกฎเกณฑ์สำหรับ Third Party Access และการส่งเสริมกิจการจำหน่าย (Retail) (สนง.กกพ.) | ธ.ค. 65 | 
 | - ศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ส่งเสริมและจัดทำระเบียบและกฎเกณฑ์สำหรับ TPA ระบบส่งและระบบจำหน่าย ส่งเสริมกิจการจำหน่าย (Retail) |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
 | - เสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบ |  | รอผลศึกษาแล้วเสร็จ
 | - เสนอ ครม. เพื่อทราบ |  | รอผลศึกษาแล้วเสร็จ
 | - กำหนดพื้นที่นำร่อง TPA |  | รอผลศึกษาแล้วเสร็จ
เป้าหมายย่อยที่ 2.5 (MS2.5) | การเตรียมการในเบื้องต้นเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Prosumer (สนพ./สนง.กกพ.) | ธ.ค. 65 | 
 | - ปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้สะท้อนต้นทุนอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Prosumer |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
 | - ปรับปรุงใบแจ้งค่าไฟฟ้าโดยเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดต้นทุนที่เกี่ยวข้องพึงประเมินอย่างเหมาะสมแก่ประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมการเปลี่ยนผ่านกิจการไฟฟ้าสู่ยุค Prosumer |  | รอผลศึกษาแล้วเสร็จ
MS 1
MS 2 MS 3
ต.ค. 63
MS 1.1
MS 1.2
MS 2.1
MS 2.3
MS 2.4
MS 3.3
MS 3.4
MS 1.3
MS 2.2
MS 3.1
MS 3.2

## Slide 55
5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
ลำดับ | ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) | ช่วงระยะเวลา | ผลดำเนินการ (หน่วยงานประเมินตนเอง)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS 3) | ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ (สนพ./ชธ.) | ก.ย. 65 | 
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1) | การจัดก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนื่องและไม่เกิดการหยุดชะงัก (ชธ.) | ต.ค. 64 | 
 | - เปิดประมูลแหล่งสัมปทานที่กำลังจะหมดอายุ (เอราวัณ บงกช) และกำหนดมาตรการเพื่อให้การผลิตต่อเนื่อง | ธ.ค. 64 | แล้วเสร็จ
 | - จัดทำแนวทางการดำเนินการในการบริหารจัดการแหล่งสัมปทานในอ่าวไทยที่จะหมดอายุในอนาคต ได้แก่ แหล่งไพลิน แหล่ง JDA (หมดอายุ PSC) แหล่งทานตะวัน/เบญจมาศ และแหล่งอาทิตย์ |  | 
 |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2) | การใช้โครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด (สนพ.) | ธ.ค. 65 | 
 | - ทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อรองรับความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ | ธ.ค. 64 | 
 | - กำหนด Roadmap ในการพัฒนาหรือจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อรองรับความต้องการก๊าซธรรมชาติ และทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานในภาคตะวันตกและภาคใต้ | มี.ค. 65 | 
เป้าหมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3) | การนำก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (สนพ.) | ธ.ค. 65 | 
 | - กำหนดเป็นนโยบายให้ก๊าซธรรมชาติเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า | มิ.ย. 64 | 
 | - จัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติไปใช้ทดแทนน้ำมันเตา ถ่านหิน และ LPG ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการนำก๊าซธรรมชาติ ทดแทนการใช้น้ำมันเตาในเรือ | ก.ย. 65 | 
 | - ศึกษาการนำก๊าซธรรมชาติไปยังพื้นที่ต่างๆ นอกโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ | ธ.ค. 65 | 
MS 1
MS 2 MS 3
ต.ค. 63
MS 1.1
MS 1.2
MS 2.1
MS 2.3
MS 2.4
MS 3.3
MS 3.4
MS 1.3
MS 2.2
MS 3.1
MS 3.2

## Slide 56
5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
ลำดับ | ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS) | ช่วงระยะเวลา | ผลดำเนินการ (หน่วยงานประเมินตนเอง)
เป้าหมายย่อยที่ 3.4 (MS3.4) | การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจพลังงาน (สนพ./ชธ./สนง.กกพ.) | ต.ค. 64 | 
 | -ทบทวนแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ |  | แล้วเสร็จ
 | -ศึกษาถึงสัดส่วนของปริมาณก๊าซธรรมชาติเพื่อรักษาความมั่นคงกับปริมาณเพื่อเปิดให้มีการแข่งขันที่เหมาะสมกับประเทศไทย |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
 | - ศึกษาแนวทางการกำหนดโครงสร้างตลาดก๊าซธรรมชาติ แนวทางการกำกับดูแลที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน และเกิดประโยชน์กับผู้บริโภค |  | 
เป้าหมายย่อยที่ 3.5 (MS3.5) | การสร้างโอกาสให้ประเทศไทยกลายเป็น Regional LNG Trading Hub (สนพ./ชธ./ปตท.) | ธ.ค. 65 | 
 | -ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา LNG Hub ของไทย | ธ.ค. 64 | 
 | -กำหนด Roadmap พัฒนา LNG Hub ของไทย | มี.ค. 65 | 
 | - ดำเนินโครงการน าร่องผ่าน ERC Sandbox (First Commercial Cargo) ปรับปรุงกฎ/ระเบียบ/มาตรการส่งเสริม เพื่อให้รองรับการเป็น LNG Hub - ออกใบอนุญาต/สนับสนุน Trading LNG เพื่อให้มีผู้ประกอบการ นำเข้า >= 3 และ ส่งออก >=2 ราย |  | 
 | - จัดทำมาตรการสนับสนุนในการทำธุรกิจ LNG ทั้งในและต่างประเทศ (ภูมิภาคอาเซียน) |  | 
MS 1
MS 2 MS 3
ต.ค. 63
MS 1.1
MS 1.2
MS 2.1
MS 2.3
MS 2.4
MS 3.3
MS 3.4
MS 1.3
MS 2.2
MS 3.1
MS 3.2

## Slide 57
5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
หน่วยงาน | โครงการ/การดำเนินงาน | ระยะเวลา | แหล่งงบ | วงเงิน (ล้านบาท)
มีแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 (สนพ.) |  |  |  | 
สนพ. | 1. โครงการสำรวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวเพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology | ส.ค. 63 - ส.ค. 64 | กองทุนพัฒนาไฟฟ้า | 15
สนพ. | 2. การทบทวนและจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง | ต.ค.63 - ก.ย.65 | - | ไม่ใช้งบประมาณ
ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (สนพ. / สำนักงาน กกพ.) |  |  |  | 
สนพ. | 3. โครงการศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ | มี.ค. 63 - ธ.ค. 64 | งบประมาณแผ่นดิน | 12.39
สำนักงาน กกพ. | 4. การกำหนดหลักเกณฑ์การกำกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (ERC Sandbox) | ต.ค. 63 - ก.ย. 64 | - | ไม่ใช้งบประมาณ
กฟน./กฟภ. | 5. จัดทำข้อกำหนดการใช้หรือเชื่อมต่อสำหรับบุคคลที่สาม (TPA Code) | ต.ค. 64 - ธ.ค. 65 | - | ไม่ใช้งบประมาณ
สนพ. | 6. เสนอ กพช. พิจารณานโยบายกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าไทย ปี 2564-2568 | ม.ค. 64 - มี.ค.64 | - | ไม่ใช้งบประมาณ
กกพ. | 7. กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่สอดคล้องกับแนวนโยบาย | เม.ย. - ก.ย. 64 | - | ไม่ใช้งบประมาณ
สนพ. | 8. เสนอ กพช. พิจารณากรอบแนวทางการบูรณาการทำงานเพื่อจัดทำแผนบูรณาการลงทุนและการ ดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ ก่อนนำเสนอ กพช. ) | ม.ค. 64 - มี.ค. 65 | - | ไม่ใช้งบประมาณ
สนพ./สนง.กกพ. | 9. จัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี ร่วมกับ สนพ. ภายใต้คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า - นำส่งแผนบูรณาการฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก กกพ. ให้ สนพ. นำเสนอ กพช. | เม.ย. 65 - ธ.ค. 65 | - | ไม่ใช้งบประมาณ
หมายเหตุ (ข้อ 8) สนพ. ได้มีการรายงานกรอบแนวทางการบูรณาการทำงานเพื่อจัดทำแผนบูรณาการฯ ในวาระการประชุม กพช. เรื่อง คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาฯ เมื่อ 1 เม.ย. 64 แล้ว ทั้งนี้ จะดำเนินการเสนอกรอบแนวทางการบูรณาการทำงานเพื่อจัดทำแผนบูรณาการฯ ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ และ กพช. พิจารณา เพื่อให้คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ ใช้ในการจัดทำแผนบูรณาการฯ ตาม (ข้อ 9) ต่อไป

## Slide 58
5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ | โครงการ/การดำเนินงาน | ระยะเวลา | แหล่งงบ | วงเงิน (ล้านบาท)
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ |  |  |  | 
สนพ. | 10. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ | ม.ค. 63-ธ.ค. 64 | - | ไม่ใช้งบประมาณ
ชธ. | 11. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อการกำกับดูแลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และการเตรียมการเปิดยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม | ต.ค. 64-ก.ย. 65 | งบประมาณ 65 | 1.20
ชธ. | 12. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินสภาพติดตั้ง อุปกรณ์การผลิต อุปกรณ์สนับสนุน และทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในแปลงสำรวจที่กำลังจะสิ้นอายุสัมปทาน | เม.ย. 64- พ.ย. 64 | งบกลาง | 69
สนพ. | 13. การนำก๊าซธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลมาใช้สร้างประโยชน์สูงสุด | ม.ค. 63-ธ.ค. 64 | - | ไม่ใช้งบประมาณ
สนพ. | 14. การจัดทำแนวทางส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ | ม.ค. 64-ธ.ค. 65 | - | ไม่ใช้งบประมาณ
สนพ. | 15. มีแผนการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub) | ม.ค. 64-ธ.ค. 65 | - | ไม่ใช้งบประมาณ
รวม |  |  |  | 97.59

## Slide 59
5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
เป้าหมาย
เพื่อให้ได้กระบวนการและขั้นตอนกำรจัดทำแผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย ที่คำนึงถึงกำรกระจำยสัดส่วนและแหล่งเชื้อเพลิงที่สมดุลเพื่อลดควำมเสี่ยงของกำรจัดหำเชื้อเพลิง มีความสมดุลระหว่างโรงไฟฟ้าฐาน โรงไฟฟ้าที่มีการตอบสนองรวดเร็ว โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และการผลิตไฟฟ้ำใช้ เองของ Prosumer คำนึงถึงการบริหารแหล่งเชื้อเพลิง ระบบส่งไฟฟ้าและเงื่อนไขรายภูมิภาค
สนพ./พพ. / สำนักงาน กกพ. /กฟผ./กฟน. กฟภ./ชธ./ปตท.
1. โครงสร้างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า PDP 2022
MS 1.1 ศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสม ค่าพยากรณ์ Load Profile รายภาค ศักยภาพแหล่งเชื้อเพลิงและพื้นที่ก่อสร้างไฟฟ้ารายภาค
ผลการศึกษาแล้วเสร็จ และได้นำเสนอคณะอนุฯ รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 31 ม.ค.65 โดยจะนำผลการศึกษาดังกล่าวไปพิจารณาปรับใช้ในการจัดทำแผน PDP2022 ต่อไป
MS 1.2 ศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution)
ผลการศึกษาแล้วเสร็จ และได้นำเสนอคณะอนุฯ รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 31 ม.ค.65 โดยจะนำผลการศึกษาดังกล่าวไปพิจารณาปรับใช้ในการจัดทำแผน PDP2022 ต่อไป
MS 1.3 จัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP 2022)
27 ก.ย. 65 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติรับทราบร่างแผน PDP2022 กรณีฐาน (Base Case) และมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำร่างแผนกรณีต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของ กบง. และคณะอนุกรรมการฯ แล้วนำมาเสนอ กบง. พิจารณาอีกครั้ง
MS 1.4 แผน PDP 2022 ผ่านการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อรับฟังความคิดเห็น
MS 1.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าไปดำเนินการ
รอการประกาศใช้
ผลดำเนินการ ณ กรกฎาคม 2565
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทำแผน PDP2022 จะมีการพิจารณาและคำนึงถึงสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 GDP ใหม่ Disruptive Technology รวมถึงความสอดคล้องกับนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานของกระทรวงพลังงานหรือของประเทศไทย (Carbon Neutrality) และกรอบแผนพลังงานชาติ เป็นต้น ส่งผลให้สมติฐานการจัดทำแผน PDP2022 แตกต่างไปจากในอดีต และจะต้องมีการพิจารณาจัดทำร่างแผน PDP2022 ในกรณีต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้พิจารณาร่างแผนกรณีที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุดมาเป็นร่างแผน PDP2022 สำหรับประกาศใช้จริงต่อไป จึงมีความจำเป็น
ต้องใช้เวลาการดำเนินการมากกว่าการจัดทำแผน PDP ที่ผ่านมา
แล้วเสร็จ
√ อยู่ระหว่างดำเนินการ

## Slide 60
5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
เป้าหมาย
1. การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิต ใช้ และซื้อขายกันเองภายในชุมชน
2. ส่งเสริมและจัดทำระเบียบและกฎเกณฑ์สำหรับ TPA ของระบบส่งและระบบจำหน่าย
3. จัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงาน ระยะ 5 ปี ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง
4. รูปแบบและ Roadmap เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันกิจการไฟฟ้าที่เหมาะสมกับอนาคต
5. ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการจำหน่าย (Retail) ในระยะยาว
6. ปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้สะท้อนต้นทุนอย่างเหมาะสม
เป็นธรรม และเพื่อเตรียมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Prosumer
7. ปรับปรุงใบแจ้งค่าไฟฟ้าโดยเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียด
สนพ./พพ. / สำนักงาน กกพ. /กฟผ./กฟน. กฟภ./ชธ./ปตท.
2. ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า
MS 2.1 การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
-
MS 2.2 รูปแบบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมกับกิจการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป
คณะกรรมการบริหารจัดการเพื่อจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564 ให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดหาไฟฟ้าในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
การดำเนินการเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าใน EEC ในระยะเริ่มต้น จะดำเนินการในรูปแบบการจัดให้มีอัตราค่าบริการไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด (Utility Green Tariff: UGT) ก่อน ตามหลักการที่ กบง. และ กพช. พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 และ 7 พฤศจิกายน 2565 ตามลำดับ
สนพ. ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแข่งขันกิจการไฟฟ้าโดยเพิ่มกลไกการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อรองรับแนวโน้มทิศทางการพัฒนาทางด้านพลังงานของโลกที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emission) ทั้งนี้ กกพ. และสำนักงาน กกพ. ได้มีการดำเนินการจัดทำกรอบอัตราค่าไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด (Green Tariff) เพื่อรองรับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย
สนง. กกพ. อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบ และหลักเกณฑ์
MS 2.3 จัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 รมว.พน. ในฐานะประธาน คกก.จัดทำแผนบูรณาการฯ ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 อนุกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ ครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 2) เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองโครงการเพิ่มเติม รับทราบร่างแผนบูรณาการฯ และ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการเพิ่มเติม เพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายรัฐ
อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อจัดทำเป็นแผนบูรณาการฯ ก่อนเสนอ อนุกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ คกก. จัดทำแผนบูรณาการฯ และ กพช. ตามลำดับ
ผลดำเนินการ ณ กรกฎาคม 2565
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงพลังงานมีข้อห่วงกังวลต่อการขับเคลื่อนนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเด็นผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และราคาค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า จึงมีแนวทางให้มีการดำเนินการทดสอบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่ปรับปรุงใหม่ในรูปแบบและพื้นที่ที่สามารถควบคุมและจำกัดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ โดยอาจพิจารณาให้มีการดำเนินการในโครงการลักษณะ Sandbox ที่มีการจำกัดทั้งปริมาณกำลังผลิต ขอบเขตพื้นที่ทดสอบ และระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการทดสอบ ทั้งนี้ ควรต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย อาทิเช่น ผลลัพธ์การดำเนินการจากโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 1 อัตราค่าบริการ Green Tariff และแนวโน้มการพัฒนาและความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เป็นต้น
แล้วเสร็จ
√ อยู่ระหว่างดำเนินการ
สนพ./พพ. / สำนักงาน กกพ. /กฟผ./กฟน. กฟภ./ชธ./ปตท.

## Slide 61
5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
เป้าหมาย
MS 2.4 ระเบียบและกฎเกณฑ์สำหรับ Third Party Access และการส่งเสริมกิจการจำหน่าย (Retail)
กกพ. ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อกำหนดการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (Third Party Access) พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
กกพ. เห็นชอบหลักการโครงการ ERC Sandbox ที่มีการซื้อ - ขายจริง โดยกำหนดอัตรา Wheeling Charge สำหรับโครงการ ERC Sandbox ในอัตราเท่ากันทุกโครงการ เท่ากับ 1.151 บาทต่อหน่วย เพื่อนำผลการทดสอบความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคและศึกษาผลกระทบต่างๆ ไปกำหนดร่างหลักเกณฑ์การขอใช้บริการผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Third Party Access : TPA Code) ต่อไป
อยู่ระหว่างดำเนินโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงานระยะที่ 2 (ERC Sandbox ระยะที่ 2) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการทดสอบ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมในการให้บริการด้านพลังงาน รวมถึงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (ฉบับปรับปรุง)
MS 2.5 การเตรียมการในเบื้องต้นเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Prosumer
1 เม.ย. 2565 กพช. พิจารณานโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564-2568 เห็นชอบนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564-2568 และกรอบแนวทาง การจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2564-2568 และมอบหมาย กกพ. พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 หาก กกพ. พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดให้มีมาตรการหรือการดำเนินการเฉพาะอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเพิ่มเติมให้นำเสนอ กบง. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อเตรียมการเปลี่ยนผ่านยุค Prosumer
ผลดำเนินการ ณ กรกฎาคม 2565
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย
1. การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขัน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิต ใช้ และซื้อขายกันเองภายในชุมชน
2. ส่งเสริมและจัดทำระเบียบและกฎเกณฑ์สำหรับ TPA ของระบบส่งและระบบจำหน่าย
3. จัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงาน ระยะ 5 ปี ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง
4. รูปแบบและ Roadmap เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันกิจการไฟฟ้าที่เหมาะสมกับอนาคต
5. ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการจำหน่าย (Retail) ในระยะยาว
6. ปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้สะท้อนต้นทุนอย่างเหมาะสม
เป็นธรรม และเพื่อเตรียมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Prosumer
7. ปรับปรุงใบแจ้งค่าไฟฟ้าโดยเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียด
- กระทรวงพลังงานมีข้อห่วงกังวลต่อการขับเคลื่อนนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าในประเด็นผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และราคาค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า จึงมีแนวทางให้มีการดำเนินการทดสอบโครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่ปรับปรุงใหม่ในรูปแบบและพื้นที่ที่สามารถควบคุมและจำกัดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ โดยอาจพิจารณาให้มีการดำเนินการในโครงการลักษณะ Sandbox ที่มีการจำกัดทั้งปริมาณกำลังผลิต ขอบเขตพื้นที่ทดสอบ และระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการทดสอบ ทั้งนี้ ควรต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย อาทิเช่น ผลลัพธ์การดำเนินการจากโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 1 อัตราค่าบริการ Green Tariff และแนวโน้มการพัฒนาและความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เป็นต้น
แล้วเสร็จ
√ อยู่ระหว่างดำเนินการ
สนพ./พพ. / สำนักงาน กกพ. /กฟผ./กฟน. กฟภ./ชธ./ปตท.

## Slide 62
5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
เป้าหมาย
1. นำก๊าซธรรมชาติที่มีการกระจายแหล่งจัดหาในหลายภูมิภาคมาสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ
2. ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
3. นำก๊าซธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นมาสร้างประโยชน์สูงสุด
สนพ./พพ. / สำนักงาน กกพ. /กฟผ./กฟน. กฟภ./ชธ./ปตท.
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
MS 3.1 การจัดก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนื่องและไม่เกิดการหยุดชะงัก
รมว.พน.ลงนามสัญญากับ บ.ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตเมื่อ 25 ก.พ. 62 ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผลช่วงเปลี่ยนผ่านแปลง G1/61 และ G2/61 เพื่อนำมาปรับใช้กับแหล่งอื่น ๆ และจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศแล้ว และศึกษา LNG Satellite แล้วเสร็จ
มีศึกษาโครงการการประเมินสภาพติดตั้ง อุปกรณ์การผลิต อุปกรณ์สนับสนุน และทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในแปลงสำรวจที่กำลังจะสิ้นอายุสัมปทานแล้วเสร็จ (31 ส.ค. 64)
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติฯ อยู่ระหว่างนำชุดข้อมูลเข้าระบบ
MS 3.2 การใช้โครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
MS 3.3 การนำก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
วันที่ 7 มี.ค. 65 สนพ. ได้รายงานปัญหา/อุปสรรค ให้กับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้ทราบแล้ว ถึงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินมาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติมาทดแทนเชื้อเพลิงเดิมได้ เนื่องจากปัจจุบันราคา LNG มีแนวโน้มสูงกว่าผลการศึกษาที่คาดการณ์ไว้ จึงไม่จูงใจให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนเชื้อเพลิง และหากภาครัฐใช้มาตรการสนับสนุนให้ใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนเชื้อเพลิงเดิมในระหว่างนี้ จะต้องใช้เงินอุดหนุนส่วนต่างราคาเป็นจำนวนมาก
ผลดำเนินการ ณ กรกฎาคม 2565
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ในกรณีแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนผู้ดำเนินงาน ส่งผลให้การดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านมีความซับซ้อน ทั้งทางด้านกฎหมาย และด้านเทคนิค ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการลงทุน และการจัดหาก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้อาจส่งผลให้มีทรัพยากรบางส่วนที่ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. เพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์สูงสุด เห็นควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การลงทุน การผลิต เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จนสิ้นอายุแหล่ง
แล้วเสร็จ
√ อยู่ระหว่างดำเนินการ

## Slide 63
5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
เป้าหมาย
สนพ./พพ. / สำนักงาน กกพ. /กฟผ./กฟน. กฟภ./ชธ./ปตท.
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ
MS 3.4 การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจพลังงาน
รมว.พน.ลงนามสัญญากับ บ.ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตเมื่อ 25 ก.พ. 62 ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผลช่วงเปลี่ยนผ่านแปลง G1/61 และ G2/61 เพื่อนำมาปรับใช้กับแหล่งอื่น ๆ และจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศแล้ว และศึกษา LNG Satellite แล้วเสร็จ
มีศึกษาโครงการการประเมินสภาพติดตั้ง อุปกรณ์การผลิต อุปกรณ์สนับสนุน และทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในแปลงสำรวจที่กำลังจะสิ้นอายุสัมปทานแล้วเสร็จ (31 ส.ค. 64)
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติฯ อยู่ระหว่างนำชุดข้อมูลเข้าระบบ
MS 3.5 การสร้างโอกาสให้ประเทศไทยกลายเป็น Regional LNG Trading Hub
  กบง. เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 64 มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการส่งออก LNG ภายใต้โครงการ LNG HUB โดย
  - รับทราบการดำเนินการส่งออก LNG (Reloading) เที่ยวเรือแรกของ ปตท. และมอบหมายให้ กกพ. ดำเนินการนำรายได้นำส่งภาครัฐไปลดราคาค่าก๊าซธรรมชาติ
  - เห็นชอบหลักเกณฑ์การส่งออกเที่ยวเรือ LNG (Reloading) สำหรับสัญญาระยะยาว ของ ปตท.
  - ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการของบประมาณแผ่นดิน ปี 2566 ในการจัดทำโครงการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub
ผลดำเนินการ ณ กรกฎาคม 2565
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วเสร็จ
√ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1. นำก๊าซธรรมชาติที่มีการกระจายแหล่งจัดหาในหลายภูมิภาคมาสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ
2. ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
3. นำก๊าซธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นมาสร้างประโยชน์สูงสุด
1. ในกรณีแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนผู้ดำเนินงาน ส่งผลให้การดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านมีความซับซ้อน ทั้งทางด้านกฎหมาย และด้านเทคนิค ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการลงทุน และการจัดหาก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้อาจส่งผลให้มีทรัพยากรบางส่วนที่ไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. เพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์สูงสุด เห็นควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การลงทุน การผลิต เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จนสิ้นอายุแหล่ง

## Slide 64
5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
การดำเนินงานต่อไป
ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอแผน PDP 2022 เพื่อจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติฯ นำชุดข้อมูลเข้าระบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565
เตรียมการประมูลในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป โดยพิจารณาสถานการณ์/บรรยากาศการลงทุนและผลกระทบ Covid-19 ต่อภาคพลังงาน
กพช. วันที่ 1 เม.ย. 64 มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 และมอบหมายให้ กบง. เป็นผู้พิจารณาและดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป โดยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างดำเนินการตามมติ
สนพ. สนง.กกพ. กฟผ. และ ปตท. อยู่ระหว่างการหาข้อสรุปถึงสัดส่วนของปริมาณก๊าซเพื่อรักษาความมั่นคงกับปริมาณเพื่อเปิดให้มีการแข่งขัน

## Slide 65
5. สรุปผลการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน

## Slide 66
  การจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปฏิรูปด้านพลังงาน
ประเด็นกฎหมาย | ความคืบหน้า ณ กุมภาพันธ์ 2565
ปรับปรุงแก้ไข พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งเป็น OSS อย่างแท้จริง (สำนักงาน กกพ.) | สำนักงาน กกพ. อยู่ระหว่างประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 48 ที่บัญญัติเรื่องอนุญาตตามกฎหมายโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน โดย สำนักงาน กกพ. ร่วมกับที่ปรึกษาได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติฯ จำนวน 5 ครั้ง (จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดระยอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา และกรุงเทพฯ) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรุปผลจากการรับฟังความคิดเห็นและจัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติฯ ตามรูปแบบของกฎหมายว่าด้วยการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยที่ปรึกษาจะนำเสนอต่อ กกพ. ภายในเดือนมกราคม 2566 ต่อไป
2) ร่างประกาศหรือระเบียบกระทรวงพลังงาน ว่าด้วยการนำรูปแบบธุรกิจ Energy Service Companies (ESCO) มาใช้กับภาครัฐ โดยนำกลไก ESCO มาพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พพ.) | พพ. ได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยรูปแบบธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน พ.ศ. …. ไว้แล้ว
3) ร่างแนวปฏิบัติของสำนักงบประมาณเพื่อจัดทาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการตั้งงบผูกพันสำหรับ ESCO ภาครัฐ (พพ./สำนักงบประมาณ) | ยังไม่มีการร่างแนวปฏิบัติของสำนักงบประมาณ โดยเบื้องต้น พพ. และสำนักงบประมาณเห็นชอบร่วมกันในการใช้การคิดค่าบริการต่อหน่วย (Unit Cost) ของอุปกรณ์เป็นต้นทุนการให้บริการของ ESCO ตามประเภทมาตรการ/อุปกรณ์ เพื่อให้ตั้งงบประมาณได้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยเน้นอุปกรณ์หลักที่มีศักยภาพในการประหยัดสูงและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอาคารรัฐ ทั้งนี้ Unit Cost ที่ใช้เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ ESCO ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต้องน้อยกว่าราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่ซื้อจากการไฟฟ้า (4.5 บาท/kWh)
66

## Slide 67
  การจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปฏิรูปด้านพลังงาน
ประเด็นกฎหมาย | ความคืบหน้า ณ กุมภาพันธ์ 2565
4) ร่างแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางของกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ESCO ภาครัฐ เพื่อให้มีแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ESCO ภาครัฐ (พพ./กรมบัญชีกลาง) | แนวทางการคัดเลือก ESCO ภาครัฐ ใช้แนวทางวิธีแบบคัดเลือก ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ. 2560 โดย พพ. อยู่ระหว่างการส่งร่างสัญญาจ้าง ESCO ภาครัฐ ให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
5) ร่างระเบียบหรือข้อสั่งการจากคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งกลไกและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี เพื่อให้มีระเบียบรองรับกลไกและกำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนบูรณาการการลงทุนฯ (สนพ.) | 7 เม.ย. 64 นรม. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า โดยมีหน้าที่และอำนาจโดยสรุปย่อ คือ การจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ระยะ 5 ปี ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ .............มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นของที่ประชุมกลับไปทบทวนแผนบูรณาการการลงทุน และการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า
67

## Slide 68
  การจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปฏิรูปด้านพลังงาน
ประเด็นกฎหมาย | ความคืบหน้า ณ ภุมภาพันธ์ 2566
6) ระเบียบและกฎเกณฑ์สำหรับ Third Party Access และการส่งเสริมกิจการจำหน่าย (Retail) โดยศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ส่งเสริมและจัดทำระเบียบและกฎเกณฑ์สำหรับ TPA ระบบส่งและระบบจำหน่ายส่งเสริมการจำหน่าย (Retail) (สนง. กกพ.) | ตามมาตรา 11(1) กกพ. จะกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนโยบายภาครัฐในการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและเปิดให้มีการซื้อขายไฟฟ้าอย่างเสรี ปัจจุบัน กกพ. ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อกำหนดการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (Third Party Access) พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 แล้ว
7) ร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน (สนง. กกพ.) | ตามมาตรา 11(1) กกพ. จะกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนโยบายภาครัฐในการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและเปิดให้มีการซื้อขายไฟฟ้าอย่างเสรี ปัจจุบัน กกพ. ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อกำหนดการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (Third Party Access) พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 แล้ว
68

## Slide 69
  การจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปฏิรูปด้านพลังงาน
ประเด็นกฎหมาย | ความคืบหน้า ณ ภุมภาพันธ์ 2566
8) ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์สำหรับการส่งเสริมกิจการจำหน่าย (Retail) | สำนักงาน กกพ. ดำเนินการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนโยบายภาครัฐในการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและเปิดให้มีการซื้อขายไฟฟ้าอย่างเสรี ภายใต้โครงการ ERC Sandbox โดยมีความคืบหน้า ดังนี้ 1. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 กพช. เห็นชอบให้ผ่อนปรนให้มีการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชนผ่านโครงข่ายของการไฟฟ้า โดยใช้อัตราค่าบริการตามที่ กกพ. กำหนด ในพื้นที่โครงการ ERC Sandbox โดยมีกำลังผลิตติดตั้งรวมเพื่อใช้ในการทดสอบนวัตกรรมไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ ระยะเวลาแต่ละโครงการไม่เกิน 2 ปี 2. กกพ. ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อกำหนดการเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (Third Party Access) พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 3. กกพ. เห็นชอบหลักการโครงการ ERC Sandbox ที่มีการซื้อ - ขายจริง โดยกำหนดอัตรา Wheeling Charge สำหรับโครงการ ERC Sandbox ในอัตราเท่ากันทุกโครงการ เท่ากับ 1.151 บาทต่อหน่วย เพื่อนำผลการทดสอบความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคและศึกษาผลกระทบต่างๆ ไปกำหนดร่างหลักเกณฑ์การขอใช้บริการผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Third Party Access : TPA Code) ต่อไป 4. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กกพ. ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงานระยะที่ 2 (ERC Sandbox ระยะที่ 2) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการทดสอบ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมในการให้บริการด้านพลังงาน รวมถึงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (ฉบับปรับปรุง) โดยอาจผ่อนปรนหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบางประการที่มีอยู่เดิมตาม พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ในช่วงเวลาระหว่างการทดสอบ โดยมีผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 36 โครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบความสามารถของระบบโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่ดำเนินการ
69

## Slide 70: 6. รายงานสรุปผลการขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

## Slide 71
ไฟล์ Word